| Ініціатор: ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» Автор: ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» | ПРОЄКТ № 1537 ПР/01-16 |
| --- | --- |

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

_______ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

| ____________2020 | Ужгород | № ___________ |
| --- | --- | --- |

| Про Програму підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 - 2024 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 роки (додається).

2. Затвердити Стратегічний план розвитку Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 роки (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Голова ради	      Михайло РІВІС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

__ 2020  №____

ПРОГРАМА

підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт

«Ужгород» на 2021 – 2024 роки

Вступ

Розроблення Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (далі – Програма) зумовлено необхідністю забезпечення надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, відновлення повноцінних умов його функціонування, забезпечення підвищення рівня безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності інфраструктури аеродрому, відповідності її нормам ICAO, розширення видів та поліпшення якості послуг, що надаються Закарпатським обласним комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Ужгород» (далі – ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород») та успішної діяльності аеропорту відповідно до положень Статуту підприємства, підтримання у належному стані його матеріально-технічної бази.

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» засновано спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області та підпорядковано Закарпатській обласній раді.

Стратегією розвитку Закарпатської області до 2024 року визначено завдання щодо модернізації ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород».

ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» є дієздатним підприємством, що підтверджується відповідними сертифікатами, свідоцтвами та посвідченнями, на підставі яких забезпечує посадку, зліт та обслуговування повітряних суден і пасажирів. До структури аеропорту входять служби: наземного інженерно-авіаційного забезпечення польотів, спецтранспорту та аеродромного забезпечення польотів, пально-мастильних матеріалів, електросвітлотехнічного забезпечення польотів, служба організації перевезень, група технологічного зв’язку, авіаційної безпеки, до якої входить команда воєнізованої охорони, служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів. Діяльність підприємства регламентується нормативними документами цивільної авіації та законодавством України.

На цей час аеропорт перебуває у скрутному фінансовому становищі через відсутність регулярних авіарейсів. Авіапідприємство обслуговує переважно чартерні рейси. Зазначена ситуація зумовлена тим, що польоти ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» здійснюються за умов виконання польотів за правилами візуальних польотів до/з ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» згідно із доповненнями до Збірника аеронавігаційної інформації України, змін до Інструкції з виконання польотів в ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» та процедури використання повітряного простору Словацької республіки під час маневрування повітряних суден для заходження на посадку та після вильоту з аеропорту, що обмежують маневрування повітряних суден.

Введення обмеження маневрування повітряних суден для заходження на посадку та після вильоту з аеропорту, відсутність спецтехніки для протикригової обробки повітряних суден особливо у осінньо-зимовий період, що зазвичай відзначається погіршенням погодних умов, відсутність світлосигнальної системи високої інтенсивності, не дає можливості виконання регулярних авіарейсів з м. Ужгород та значно ускладнює планування виконання чартерних рейсів.

Парк спецавтотранспорту застарілий, стан задовільний і дозволяє лише надавати базові послуги з  наземного обслуговування повітряних суден та  утримання в належному стані льотного поля (аеродрому).

Собівартість послуг, що надає підприємство в сукупності з обсягами перевезень пасажирів, не дають йому можливості самостійно, без бюджетного фінансування, виконувати всі вимоги безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2020 року підприємством отримано доходів від основної діяльності у сумі 1215,0 тис. грн при витратах на виробництво 7962,0 тис. гривень. Балансовий результат за зазначений період – 5203,0 тис. гривень збитків.

В період повноцінного функціонування з ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» у середньому щороку обслуговувалося до 500 авіарейсів та понад 10 тис. пасажирів. У зв’язку з припиненням регулярних рейсів у 2016 році та через оголошений карантин за 9 місяців 2020 року виконано 280 авіарейсів, але всі вони мали чартерний характер, тому було перевезено лише 592 особи.

Збереження існування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», враховуючи його стратегічне геополітичне розміщення, дозволить приймати літаки з європейських країн, підтримувати повітряне сполучення області зі столицею та обласними центрами, що є ключовим у розвитку туристично-оздоровчого комплексу області, позитивно впливатиме на інвестиційну привабливість регіону.

2. Мета Програми

Метою Програми є:

відновлення повноцінної діяльності та підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»;

дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб;

підвищення рівня безпеки авіаційної та пожежної безпеки;

підтримання у належному стані матеріально-технічної бази підприємства;

створення позитивного іміджу аеропорту для авіакомпаній за рахунок високого рівня обслуговування літаків, чіткої та кваліфікованої роботи всіх служб підприємства;

збільшення обсягів авіаційних перевезень та розширення географії маршрутів;

розширення сфери надання послуг з непрофільної діяльності;

створення умов для інвестиційної привабливості підприємства.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів і джерел фінансування

ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» з пропускною  спроможністю 100 пасажирів за  годину віднесено до категорії гірських та знаходиться у зоні                              з особливим режимом використання повітряного простору, класу «Г» (код 3С ІКАО) аеродромів, некатегорійний, що має стратегічне значення, з прийомом повітряних суден у звичайних і складних метеоумовах. Це єдине авіаційне підприємство у Закарпатській області, що надає послуги з аеропортового обслуговування повітряних суден; займає площу 95,3381 га, згідно із рішенням міської ради  від 14.05.2003 № 53 складає 15,3381 га, решта земель входить до земель запасу міста з використанням під авіаційну діяльність, розміри злітно-посадкової смуги становлять 2038 х 40 метрів.

Для збереження та розвитку ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» необхідно забезпечити виконання вимог безпеки польотів та авіаційної безпеки згідно з нормативними вимогами та заходів, необхідних для сертифікації і ліцензування аеропортової діяльності, приведення у відповідність аеропорту вимогам  І категорії ІКАО, збереження трудового колективу авіапідприємства та своєчасного проведення навчання персоналу аеропорту.

Реалізація упродовж 2003 – 2020 років аналогічних програм сприяла забезпеченню існування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», підтримці його сертифікаційної придатності. Так, з обласного бюджету забезпечено фінансування на відновлення значної частини полотна злітно-посадкової смуги аеродрому, руліжної доріжки та перону, оновлення спецтехніки, проведення навчання персоналу авіапідприємства, погашення заборгованості із заробітної плати працівникам аеропорту і спожиті комунальні послуги, придбання обладнання та забезпечення охорони аеропорту тощо.

Крім того, на сьогодні в ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» за кошти державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з обласного бюджету реалізуються проєкти з: реконструкції огорожі території ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»; капітального ремонту будівлі ТП-2, Вогонькової підстанції; капітального ремонту будівлі ВОХОР; капітального ремонту будівлі накопичувача (термінала); завершення улаштування асфальтобетонного покриття злітно-посадкової смуги шириною 40 метрів.

Однак цих заходів недостатньо для відновлення повноцінного функціонування та створення сприятливих умов для залучення провідних авіакомпаній.

Функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» потребує постійного підтримання його в належному стані, виконання вимог безпеки авіаперевезень та сертифікаційної придатності. Роботу з підвищення ефективного використання виробничого потенціалу, визначення раціональних шляхів зростання рентабельності, поліпшення фінансово-економічного стану підприємства передбачено здійснити за рахунок:

забезпечення ефективної роботи ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»  та погашення заборгованості у разі її виникнення;

активізації претензійно-позовної діяльності з метою зменшення дебіторської заборгованості;

збільшення обсягів перевезень пасажирів, частоти руху та географії польотів;

розширення сфери надання послуг з непрофільної діяльності;

підвищення ефективності використання незадіяних у технологічному процесі об’єктів та споруд;

проведення ефективної маркетингової роботи;

придбання спецтранспорту та наземного обладнання для обслуговування повітряних суден типу «Боінг Б 737» та «Аеробус А 319».

Це дасть підприємству можливість спрямовувати кошти на першочергові заходи, а саме:

проведення роботи із продовження сертифікації служб аеропорту та сертифікації аеродрому, ґрунтовного обстеження технічного стану основних фондів;

здійснення ремонту штучного покриття аеродрому (злітно-посадкової смуги, місць стоянок, руліжних доріжок, кінцевих смуг безпеки);

реконструкції злітно-посадкової смуги з розширенням до 45 метрів для приведення її до І категорії ІКАО;

завершення ремонтних робіт із облаштування інфраструктури аеропорту;

здійснення реконструкції світлосигнального обладнання з установкою вогнів високої інтенсивності, освітлення перону та місць стоянок;

оснащення аеродрому новими засобами для точного заходу на посадку та проведення модернізації застарілого обладнання;

створення власної служби метеорологічного забезпечення польотів та оснащення аеродрому засобами метеорологічного забезпечення польотів відповідно до вимог І категорії ІКАО.

Фінансування з обласного бюджету першочергових заходів, спрямованих на підвищення ефективності, надійності та безпеки функціонування авіапідприємства, приведення аеропорту у відповідність до вимог І категорії ІКАО дозволить розширити види та поліпшити якість послуг, що надаються, з одночасним зменшенням нераціональних витрат та створенням умов для зниження збиткової діяльності комунального підприємства.

4. Строки та етапи виконання Програми

Програму розраховано на чотири роки: початок – 2021 рік; закінчення – 2024 рік.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету, інших інвестиційних програм, а також доходів ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород». Ресурсне забезпечення Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки наведено у додатку 2 до Програми.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники визначатимуться замовником Програми на відповідний рік відповідно до передбаченого фінансування Програми в обласному бюджеті на відповідний рік, проєкт доповнень до неї подаватиметься на затвердження обласній раді.

Напрями діяльності та заходи Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород»  на 2021 – 2024 роки наведено у додатку 3 до Програми.

6. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми на 2021 – 2024 роки забезпечить підвищення ефективності роботи та стабільності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», відновлення виконання регулярних авіарейсів з ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», збільшення обсягів перевезення пасажирів та поліпшення якості надання послуг із поступовим створенням умов для підвищення фінансово-господарської самостійності підприємства, його бездотаційного, самоокупного функціонування.

Показники результативності:

продовження діяльності ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»;

дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб;

підтримання у належному стані матеріально-технічної бази підприємства;

збільшення обсягів авіаційних перевезень, частоти руху та розширення географії маршрутів.

Фінансово-економічна сталість Програми визначається через отримання вигоди від її реалізації, а саме:

створення іміджу привабливого аеропорту для авіакомпаній за рахунок високого рівня обслуговування літаків та належної аеродромної інфраструктури;

сприятиме розвиткові туристично-оздоровчого комплексу області; позитивно впливатиме на інвестиційну привабливість регіону.

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься Управлінням з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради.

Звіт про хід реалізації Програми подається обласній раді щороку до 25 січня.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород»

на 2021 – 2024 роки

| Ініціатор розроблення Програми | Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Ужгород» |
| --- | --- |
| Розробник Програми | Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Ужгород» |
| Співрозробники Програми | Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Ужгород» |
| Відповідальний виконавець Програми | Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Ужгород» |
| Учасники Програми | Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Ужгород», департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури облдержадміністрації, управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради |
| Терміни реалізації Програми | 2021 – 2024 роки |
| Місцевий бюджет фінансування | Обласний бюджет |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету, державного бюджету та доходів підприємства, всього – 149 498 тис. грн, у тому числі з обласного бюджету – 114 015 тис. грн, державного бюджету (Державний фонд регіонального розвитку) – 0 тис. гривень |

Додаток 2

до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV |  |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього у тому числі: | 38329 | 25675 | 36739 | 48755 | 149498 |
| обласний бюджет | 37633 | 24475 | 20979 | 30928 | 114015 |
| державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходи ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» | 696 | 1200 | 15760 | 17827 | 35483 |

Додаток 3

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017 – 2020 роки та результативні показники

| № з/п | Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми |  | Строк виконання заходу | Виконав-ці | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат (у натуральних вимірниках) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку) | доходи підприємства | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* |  |  |
| 1. |  | Підвищен-ня ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» | Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників ЗОКП «МА Ужгород» згідно з міжгалузевою угодою Міністерства транспорту та профспілки працівників аеропортів | 2021 |  | ЗОКП «Між-народ-ний аеро-порт «Ужгород» | 13 305 |  | - | 13305 |  |  |  | Оплата праці працівників ЗОКП «МА Ужгород» згідно з міжгалузевою угодою Мінтранспорта та профспілки працівників аеропортів |
| 2. |  | -//- | Комунальні послуги |  |  |  | 901 |  | - | 901 |  |  |  | Оплата комунальних послуг, енергоенергії та телекомунікацій-них послуг |
| 3. |  | Підтримання у належному стані матеріаль-но-технічної бази підприємства | Витрати, пов’язані з поточним ремонтом виробничого обладнання, будівель та споруд |  |  |  | 300 |  | 2 | 302 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 4. |  | -//- | Витрати, пов’язані з підтримкою в належному стані рухомого майна |  |  |  | 600 |  | 72 | 672 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 5. |  | Дотриман-ня вимог сертифіка-ційної придатнос-ті аеропорту та його служб | Витрати на забезпечення технічної підтримки інформаційної безпеки та аналізу даних підприємства |  |  |  | 100 |  | 31 | 131 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород», забезпечення інформаційної безпеки та захист від кібератак |
| 6. |  | Підтримання у належному стані матеріаль-но-технічної бази підприємства | Послуги з технічного обслуговування обладнання |  |  |  | 50 |  | - | 50 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 7. |  | Дотримання вимог сертифіка-ційної придатнос-ті аеропорту та його служб | Витрати на функціонування лабараторії ПММ |  |  |  | 70 |  | 7 | 77 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород», забезпечення контролю якості пального ПС |
| 8. |  | -//- | Витрати на сертифікаційну придатність служби ПММ |  |  |  | 170 |  | - | 170 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності |
| 9. |  | -//- | Витрати на забезпечення повного циклу авіапаливозабезпече-ння за сучасними вимогами |  |  |  | 2 080 |  | - | 2080 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород», забезпечення функціонування складу ПММ |
| 10. |  | -//- | Витрати на страхування |  |  |  | 200 |  | - | 200 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності аеропорту |
| 11. |  | -//- | Витрати на проведення обов’язкових видів навчання, курси підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |  |  |  | 152 |  | 25 | 177 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності служб |
| 12. |  | -//- | Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів для власних потреб |  |  |  | 170 |  | - | 170 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород», |
| 13. |  | -//- | Експертні послуги для сертифікації служб |  |  |  | 50 |  | - | 50 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності служб |
| 14. |  | -//- | Витрати на закупівлю обладнання та матеріалів необхідних для сертифікаційної придатності служб |  |  |  | 140 |  | 3 | 143 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності служб |
| 15. |  | Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» | Витрати, пов’язані з охороною праці |  |  |  | 100 |  | 51 | 151 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород», забезпечення сертифікаційних вимог аеродрому «Ужгород» |
| 16. |  | -//- | Витрати на медичне забезпечення аеропорту |  |  |  | 100 |  | - | 100 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційних вимог аеродрому «Ужгород» |
| 17. |  | Дотримання вимог сертифіка-ційної придатнос-ті аеропорту та його служб | Витрати, пов’язані з підготовкою аеродрому до ВЛП та ОЗП |  |  |  | 400 |  | 13 | 413 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород», забезпечення сертифікаційних вимог аеродрому «Ужгород» |
| 18. |  | Збільшен-ня обсягів авіаційних перевезень та розширен-ня географії маршрутів | Послуги з визначення PCN (Проведення натурних випробувань та визначення показників несучої спроможності штучних покриттів, класифікаційного числа покриттів (PCN) |  |  |  | 300 |  | - | 300 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційних вимог аеродрому «Ужгород» |
| 19. |  | Підвищення ефективності функціо-нування ЗОКП «Міжна-родний аеропорт «Ужгород» | Витрати на оплату земельного та екологічного податку |  |  |  | 372 |  | - | 372 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 20. | Підвищення рівня безпеки авіаційної та пожежної безпеки | Витрати на обстеження перешкод приаеродромної території |  |  |  | 650 |  | - | 650 |  |  |  | Забезпечення належного рівня безпеки польотів |  |
| 21. | -//- | Витрати на обслуговування та монтаж систем протипожежного захисту |  |  |  | 100 |  | - | 100 |  |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород», Забезпечення сертифікаційних вимого аеродрому «Ужгород» |  |
| 22. | -//- | Оцінка протипожежного стану обєкта та систем протипожежного захисту |  |  |  | 40 |  | - | 40 |  |  |  | Підвищення рівня безпеки польотів |  |
| 23. | -//- | Витрати на підготовку «Плану управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи у зоні аеродрому» |  |  |  | 140 |  | - | 140 |  |  |  | Забезпечення належного рівня безпеки польотів |  |
| 24. | -//- | Витрати на забезпечення безпеки польотів на аеродромі |  |  |  | 2 271 |  | - | 2271 |  |  |  | Забезпечення належного рівня безпеки польотів |  |
| 25. | -//- | Придбання техніки для служби авіаційної безпеки |  |  |  | 640 |  | - | 640 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП |  |
| 26. | -//- | Прокладання дороги з твердим покриттям вздовж периметру аеропорту для здійснення оперативного патрулювання охоронної території (6 км 425м шир.3,2м); |  |  |  | 2 100 |  | - | 2100 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП та ВОХР |  |
| 27. | -//- | Придбання та встановлення системи контролю безпеки периметру аеропорту |  |  |  | 2 300 |  | 60 | 2360 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП |  |
| 28. | -//- | Придбання обладнання для служби авіаційної безпеки |  |  |  | 4 500 |  | 404 | 4904 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП |  |
| 29. | -//- | Встановлення технічної сигналізації ДСО для збереження зброї воєнізованої охорони аеропорту |  |  |  | 50 |  | - | 50 |  |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП та ВОХР |  |
| 30. | -//- | Придбання аварійно-рятувального обладнання |  |  |  | 1 500 |  | 28 | 1528 |  |  |  | Забезпечення належного рівня аварійно-пожежної безпеки ЗОКП |  |
| 31. | -//- | Придбання в лізінг пожежної машини |  |  |  | 3 782 |  | - | 3782 | 1 752 | 1 623 |  | Забезпечення належного рівня аварійно-пожежної безпеки ЗОКП |  |
|  | УСЬОГО: |  |  |  |  | 37 633 |  | 696 | 38 329 |  |  |  |  |  |

Примітка: *Джерела фінансування Програми у 2022 – 2024 роках наведено у додатку 2 Програми. Перелік завдань                     і заходів Програми та результативні показники на 2022 – 2024 роки визначатимуться на відповідний рік.

________