##### Додаток 3

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- 1. Основні дані:

-  Регіональна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року;

- № 1285 від 27.09.2018;

- Заплановане фінансування на 2020 рік – 73,91 млн. грн. в тому числі:

Обласний бюджет – 8,27 млн. грн.;

Інші місцеві бюджети – 1,69 млн. грн.;

Державний бюджет –63,95 млн. гривень

- Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

- Мета Програми: подальше зміцнення дисципліни учасників дорожнього руху, запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки дорожнього руху та поліпшення стану доріг, вулиць і залізничних переїздів, зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі Закарпатської області та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, зниження соціальної напруги цієї проблеми, створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів для учасників дорожнього руху, надання статусу основ реалізації в області загальної державної транспортної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2020 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за 2020 рік, тис. грн |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  | Контрагент ** |  | Короткий опис досягнутих результатів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прове- дення дослідж- ення | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | - |  | Фінансування у 2019 році не здійснювалося Фінансування у 2019 році не здійснювалося Фінансування у 2019 році не здійснювалося Фінансування у 2019 році не здійснювалося Фінансування у 2019 році не здійснювалося Фінансування у 2019 році не здійснювалося |  |
| 2 | Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфрастру-ктури на автомобі-льних дорогах загального користування | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, служба автомобільних доріг у Закарпатській області райдержадміністрації |  |  |  |
| 3 | Забезпечення дотримання Правил дорожнього руху | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, служба автомобільних доріг у Закарпатській області, райдержадмініс-трації |  |  |  |
| 4 | Розвиток та виховання безпечної поведінки учасників дорожнього руху | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції |  |  |  |
| 5 | Зниження рівня тяжкості та наслідків дорожньо-транспортних пригод | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції, управління ДСНС України у Закарпатській області |  |  |  |
| 6 | Забезпечення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомо-більним транспортом | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства обл-держадміністрації, служба автомобільних доріг у Закарпатській області |  |  |  |
| 7 | Безпека дорожнього руху на залізничних переїздах | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Виробничі структурні підрозділи дистанції колій, які розташовані на території області, регіональної філії „Львівська залізниця” ПАТ „Українська залізниця”, департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Закарпатській області, райдержадміністрації |  |  |  |
| 8 | Безпека дорожнього руху | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції |  |  |  |
| 9 | Розроблення інтерактивної карти автомобі-льних доріг загального користування | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |  |  |  |
| 10 | Забезпечення системного котролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області |  |  |  |
| 11 | Зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС та патрульної поліції для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння ДТП | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Управління ДСНС України у Закарпатській області, управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції |  |  |  |
| Усього |  | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2019 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | -- |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |

Директор департаменту                              	__Е. МАЛЯР____ 						      _____________

(Ім’я та прізвище)							(підпис)