##### Додаток 3

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 2022 роки;

- № 1286 від 27.09.2018

- Заплановане фінансування на 2020 рік – 3220,52 млн. грн;

- Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

- Мета Програми: поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, забезпечення безперервності  розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2020 рік, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  | фінансові джерела |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт (обласні автомобільні дороги загального користування місцевого значення) | 3132 | Кошти облас-ного бюдже-ту держ. бюджет | 1900,0 0 |  | 0 0 |  | 1900,0 0 |  | Кошти обласного бюджету Держ бюджет |  |  | 1504,4 0 |  | 0 0 |  | 1504,4 0 |  | 0 0 | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції |  | Покращення стану автодоріг місцевого значення шляхом влаштуванням дорожнього полотна тощо |  |  |  |
| 2. | Експлуатацій-не утримання | 2610 | Кошти облас-ного бюдже-ту держ. бюджет | 500,0 0 |  | 500,0 0 |  | 0 0 |  | Кошти обласного бюджету Держ бюджет |  |  | 479,5 0 |  | 479,5 0 |  | 0 0 |  | 0 0 | ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» |  | Покращення експлуатаційного стану автодоріг місцевого значення шляхом ліквідації ямковості, влаштуванням дорожнього полотна тощо |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  | 2400,0 |  | 500,0 |  | 1900,0 |  |  |  |  | 1983,9 |  | 479,5 |  | 1504,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  |  | 2400,0 |  | 500,0 |  | 1900,0 |  | - |  |  | 1983,9 |  | 479,5 |  | 1504,4 | - |  |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

| №з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2020 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська забогованість, тис. грн | Економія за рахунок процедур державних закупівель, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення | ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» | 1900,0 | 3132 | 1900,0 | 1504,4 | 1504,4 | 0 | 0 | ТОВ „ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР” |
| 2 | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» | 500,0 | 2610 | 500,0 | 479,5 | 479,5 | 0 | 0 | ТОВ „ШБУ - 77” |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього | у тому числі: |  | Усього |  | у тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | тис. грн. | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  | Обсяг видатків експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. | 1 | 500,0 | 500,0 | 0 |  | 479,5 |  | 479,5 | 0 | 20,5 |  | 20,5 | - |  |
|  | Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту а/доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. | 1 | 1900,0 | 0 | 1900,0 |  | 1504,4 |  | 0 | 1504,4 | 395,6 |  | - | 395,6 |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  | Кількість об’єктів експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Кількість об’єктів на яких проведено капітальний ремонту а/доріг загального користування місцевого значення | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | тис. грн | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  | Середні витрати на 1об’єкт експлуатаційного утримання а/доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. | 1 | 500,0 | 500,0 | 0 |  | 479,5 |  | 479,5 | 0 | 20,5 |  | 20,5 | 0 |  |
|  | Середня вартість 1 км автомобільної дороги загального користування місцевого значення, де проведено капітальний ремонт | тис. грн. | 1 | 5000,0 | 0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 0 | 5000,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | % |  | 2400,0 | 500,0 | 1900,0 | 1983,9 |  |  | 479,5 | 1504,4 | 416,1 |  | 20,5 |  | 395,6 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  |

Директор департаменту                              	 		Е. МАЛЯР