| Ініціатор: голова облдержадміністрації | Проєкт №497 ПР/01-16 |  |
| --- | --- | --- |
| Автор: департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |  |

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

______2021		                  Ужгород 		                         № ____

| Про внесення змін до Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 лютого 2018 року № 1065, виклавши додатки 1, 2 і 3 у новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної державної адміністрації та постійну комісію обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Голова ради	Олексій ПЕТРОВ

Додаток 2

до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки

(млн гривень)

| Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього витрат для виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V |  |
|  | 2018 Рік | 2019 рік | 2020 Рік | 2021 Рік | 2022 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього: | 1023,311 | 1428,48 | 881,79 | 218,3 | 75,00 | 3626,881 |
| у тому числі: обласний бюджет | 0,55 | 23,15 | 7,46 | 3,2 | – | 34,36 |
| державний бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством | 1022,761 | 1405,33 | 874,33 | 215,10 | 75,00 | 3592,521 |
| місцевий бюджет | – | – | – | – | – | – |

Додаток 3

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Програми розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки

| № з/п | Наймену-вання напряму діяльності (пріори-тетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу, рік | Виконавці | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн. грн., у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | держав-ний бюджет | місцевий бюджет | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формуван-ня техніко-економіч-ного обгру-нтування, техніко-економічного розрахунку перспективних або нових пунктів пропуску | Здійснення соціально-економічного дослідження, обгрунтуваня, перспективи розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області та їх вплив на соціально-економічний розвиток. Підготовка ТЕО (ТЕР) нових пунктів пропуску | 2019 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, Управління єврорегіональної співпраці облдержадміністрації, управління містобуду-вання та архітектури облдерж-адміністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 5,2 | – | – | – | Формування техніко-еко-номічного обгрунтува-ння розбу-дови пунктів пропуску. Створення прогнозу соціально-економічно-го розвитку Закарпаття на 20 років вперед |
| 2. |  | Актуалізація схеми планування області. Розроблення схеми планування потен-ційних пунктів пропуску | 2019 |  | Обласний бюджет | – | – | – | 2,0 | – | – | – | Розроблення схем пла-нування області та окремих населених пунктів |
| 3. | Облашту-вання діяльності пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» | Реконструкція існуючих та будів-ництво нових об’єк-тів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород», ІІ черга (пасажирський напрямок) та влаш-тування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою сторо-ною | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) |  | Держав-ний бюджет | – | 87,18 | – | – | – | – | Влаштуван-ня стику доріг |
|  |  | Виготовлення проєкту для реконст-рукції існуючих та будівництва нових об’єктів інфраструк-тури пункту про-пуску «Ужгород», ІІ черга (пасажир-ський напрямок) та влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі сло-вацькою стороною | 2018 |  |  |  |  | 0,483 | – | – | – | – | Виготовлен-ня проєкту |
|  |  | Відновлення дорож-ньої розмітки та знаків пункту пропуску | 2019 – 2020 |  |  |  |  | – | 0,2 | 0,2 | – | – | Відновлено дорожню розмітку |
|  |  | Облаштування пункту пропуску холодильним обла- штуванням об’ємом 35 – 50 куб. метрів | 2019 |  |  |  |  | – | 0,12 | – | – | – | Стовідсотко-во забезпе-чено робочі місця |
|  |  | Облаштування пункту пропуску побутовою технікою | 2018 – 2019 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | – | – | – | Стовідсотко-во забезпе-чено робочі місця |
|  |  | Облаштування пункту пропуску офісними меблями | 2018 – 2019 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | – | – | – | Стовідсотко-во забезпе-чено робочі місця |
|  |  | Облаштування пункту пропуску навантажувально-розвантажувальним обладнанням | 2018 |  |  |  |  | 1,2 | – | – | – | – | Придбано два наван-тажувачі |
|  |  | Будівництво об’єктів вантажної ділянки пункту пропуску | 2018 |  |  |  |  | 7,63 | – | – | – | – | Побудовано склад конфіскату |
|  |  | Відновлення навісів на вантажній ділянці МАПП «Ужгород – Вишнє Нємецьке»: розроблення проєкт-но-кошторисної до-кументації, початок виконання робіт | 2018 – 2019 |  |  |  |  | 0,5 | 5,4 | – | – | – | Відновлено покрівлю на-вісів |
|  |  | Облаштування сер-вісних зон на вантажних ділянках перед пунктом пропуску (у тому числі землевідведен-ня та проєктнови-шукувальні роботи | 2020 – 2022 |  |  |  |  | – | – | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Створено соціально-побутову сферу для перевізників та ліквідація факторів руйнівного впливу на митну зону |
|  |  | Облаштування сер-вісних зон на паса-жирських ділянках перед пунктами пропуску (у тому числі землевідве-дення та проєктно-вишукувальні роботи) | 2020 – 2022 |  |  |  |  | – | – | 20,0 | 20,0 | 5,0 | Створення соціально-побутової сфери для перевізників та ліквідація факторів руйнівного впливу на митну зону |
| 4. | Реконструкція міжна-родного пункту пропуску для автомо-більного сполучення «Вилок» | Відновлення дорож-ньої розмітки, знаків та засобів інфор-мування громадян | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 0,2 | 0,2 | – | – | Відновлено 20 км роз-мітки |
|  |  | Реконструкція існуючих та будів-ництво нових об’єк-тів інфраструктури пункту пропуску «Вилок» (у тому числі відновлення, коригування проєктно-кошторисної документації) | 2018 – 2019 |  |  |  |  | 3,0 | 78,2 | – | – | – | Відновлено пункт пропуску |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску (у тому числі земле-відведення та проєктно-вишукувальні роботи) | 2021 – 2022 |  |  |  |  | – | – | – | 13,0 | 12,0 | Облашто-вано сервісну зону |
|  |  | Реконструкція авто-дороги М-26 КПП «Вилок» км 0+000-18+900 до КПП «Вилок – Тісабеч» (у тому числі ПВР) | 2019 – 2020 | Служба авто-мобільних доріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | 10,0 | 81,2 | 20,0 | – | – | Відремонто-вано автомо-більну дорогу про-тяжністю |
| 5. | Завершен-ня проєкту «Ефектив-ний та безпечний кордон між Угорщи-ною та Україною», який передбачає реконст-рукцію української частини пункту пропуску «Лужанка – Берегшу-рань» | Реконструкція пункту пропуску | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 99,827 | – | – | – | – | Реконструк-ція пункту пропуску |
|  |  | Виготовлення проєкту для рекон-струкції пункту пропуску | 2018 |  |  |  |  | 0,78 | – | – | – | – | Виготовлено проєкт |
|  |  | Відновлення дорож-ньої розмітки, знаків та засобів інфор-мування громадян | 2019 – 2020 |  |  |  |  | – | 0,2 | 0,2 | – | – | Відновлено дорожню розмітку |
|  |  | Облаштування сер-вісної зони на ділянках перед пунктом пропуску (у тому числі земле-відведення та проєктно-вишукувальні роботи) | 2019 – 2021 |  |  |  |  | – | 15,8 | 9,52 | 10,2 | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Реконструкція авто-дороги Р-54 протяж-ністю 33,3 км до КПП «Лужанка – Берегшурань» | 2019 – 2020 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) |  |  |  | – | 96,5 | 92,5 | – | – | Відремонто-вано автомо-більну до-рогу – 33,3 км |
| 6. | Пункт пропуску «Біла Церква –Сігету Мар-мацієй» | Облаштування сер-вісних зон на ді-лянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 25,2 | 18,5 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 65,2 | 45,8 | – | – | – | Побудовано пункт пропуску |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 2,0 | – | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва під’їзної автомобільної дороги до пункту пропуску |  |  | Обласний бюджет | – | – | – | 2,0 | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2018-2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | 0,2 | 1,0 | – | – | – | Виготовле-но проєктно-кошторисну докумен-тацію |
| 7. | Пункт пропуску «Соло-твино – Сі-гету Мар-мацієй» | Облаштування пункту пропуску офісними меблями | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 0,25 | 0,25 | – | – | – | Стовідсот-ково забез-печено ро-бочі місця |
|  |  | Облаштування пункту пропуску холодильним облад-нанням | 2019 |  |  |  |  | – | 0,4 | – | – | – | Придбання холодиль-ного облад-нання |
|  |  | Облаштування пункту пропуску комп’ютерною тех-нікою | 2019 |  |  |  |  | – | 0,3 | – | – | – | Стовідсот-кове забез-печення ро-бочих місць |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 |  |  |  |  | – | 11,7 | 4,5 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 |  |  |  |  | – | 0,2 | – | – | – | Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для облаштування сервісних зон | 2019 |  |  |  |  | – | 0,4 | – | – | – | Виготовле-но проєктно-кошторисну документа-цію |
| 8. | Пункт пропуску «Тересва – Кимплун – ла Тіса» | Реконструкція існуючого пункту пропуску (від-новлення залізнич-ного сполучення) | 2020 | ПАТ «Україн-ська заліз-ниця» (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | – | 51,2 | – | – | Відновлено залізничне сполучення |
| 9. | Пункт пропуску «Тячів – Малий Тячів» | Облаштування сервісної зони на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 12,1 | 9,2 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 0,5 | 0,5 | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 25,2 | 15,1 | 19,7 | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,3 | – | – | – | Виготовлен-но проєктно-кошторисну документа-цію |
| 10. | Пункт пропуску «Яблу-нівка – Ре-мете (Гу-та)» | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 23,5 | 14,2 | 19,82 | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,2 | – | – | Виготовлен-но проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 12,2 | 8,8 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2020-2021 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сільські, селищні ради територіаль-них громад, райдержадміністрації | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,85 | 0,4 | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво терито-ріальної автодороги протяжністю 10,0 км до КПП «Яблунівка – Ремети» | 2019 – 2021 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 38,5 | 26,4 | 13,8 | – | Побудованоавтодорогу – 10 км |
| 11. | Пункт пропуску «Хижа – Тарна Маре» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2020 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | – | 18,9 | 3,5 | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2021 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сільські, селищні ради територіаль-них громад, райдержадміністрації | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | 0,4 | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Реконструкція: від-новлення пішохід-ного переходу та зміна статусу на АТЗ | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 45,2 | 15,3 | – | – | – | Відновлен-но пішохід-ний перехід |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації | 2018 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | 0,1 | – | 0,3 | – | – | Розроблен-но проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Будівництво терито-ріальної автодороги протяжністю 10,0 км до КПП «Хижа – Тарне Маре» | 2018 – 2019 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | 68,9 | 91,1 | – | – | – | Будівництво автодороги –10 км |
| 12. | Пункт пропуску «Дякове – Халмеу» | Облаштування пункту пропуску офісними меблями | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 0,22 | – | – | – | – | Стовідсот-ково забез-печено ро-бочі місця |
|  |  | Облаштування пункту пропуску навантажувально-розвантажувальним обладнанням | 2018 |  |  |  |  | 0,072 | – | – | – | – | Придбано два наван-тажувачі |
|  |  | Облаштування пункту пропуску холодильним облад-нанням об’ємом 35 – 50 куб. метрів | 2018 |  |  |  |  | 0,131 | – | – | – | – | Придбано холодильне обладнання |
|  |  | Облаштування пункту пропуску побутовою технікою | 2018 |  |  |  |  | 0,038 | – | – | – | – | Стовідсот-ково забез-печено ро-бочі місця |
|  |  | Будівництво пункту пропуску «Дякове» | 2019 – 2022 |  |  |  |  | – | 0,51 | 10,14 | 11,44 | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 |  |  |  |  | – | 5,5 | 4,8 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Реконструкція авто-дороги М-26 КПП «Вилок»– Вилок - Неветленфолу – КПП «Дяково» км 0+000-18+900 | 2019 – 2020 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 178,5 | 71,5 | – | – | Відремонто-вано автодо-рогу про-тяжністю 18,9 км |
|  |  | Передавання інфра-структури пункту пропуску на баланс ДФС (пере-оформлення доку-ментів права влас-ності на нерухоме майно та актів землекористування) від ДП «Укрінтер-автосервіс» | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 0,2 | – | – | – | – | Передано на баланс |
| 13. | Пункт пропуску «Велика Паладь – Мала Паладь» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 11,8 | 8,5 | – | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 1,22 | – | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 26,1 | 14,2 | 18,2 | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,2 | – | – | Виготовленопроєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Будівництво терито-ріальної автодороги протяжністю 2,0 км до КПП «Велика Паладь – Кишпалад» | 2019 – 2020 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | – | 18,2 | 2,3 | – | Побудовано 2,0 км авто-дороги |
| 14. | Пункт пропуску «Велика Паладь –Нодьго-дош» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 11,5 | 8,2 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019-2021 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, управління містобудування та архітектури облдержадмі-ністрації, сільські, селищні ради територіаль-них громад, райдержадміністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 0,18 | – | 0,4 | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
| 15. | Пункт пропуску»Бадалово – Барієво – Сотмарчек Тісакорад | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 10,8 | 7,8 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 1,00 | 0,22 | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,2 | – | – | Виготовленопроєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 22,3 | 13,2 | 18,5 | – | – | Побуловано новий пункт пропуску |
| 16. | Пункт пропуску «Дийда – Берегда-роц» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 12,5 | 8,6 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2021 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, управління містобудування та архітектури облдержадмі-ністрації, сільські, селищні ради територіаль-них громад, райдержадміністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 0,6 | 0,28 | 0,4 | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 26,5 | 14,3 | 20,1 | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,4 | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
| 17. | Пункт пропуску «Дзвін-кове – Лонья» | Реконструкція (нове будівництво) | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 68,2 | 0,21 | – | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 11,2 | 8,6 | – | – | Створено соціально-побутові умов для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 0,150 | 0,10 | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Реконструкція автодороги Т-07-14 протяжністю 9,0 км до КПП «Дзвінкове – Лонья» | 2019 – 2020 | Служба автомобіль-них доріг (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 53,4 | 18,6 | – | – | Відремонто-вано автодо-рогу Т-07-14 протяжністю 9,0 км |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту автодороги | 2018 | Служба автомобіль-них доріг (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 0,8 | – | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
| 18. | Пункт пропуску «Косино – Барабаш» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 10,1 | 8,6 | – | – | Створено соціально-побутову сферу для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 1,0 | 0,21 | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Реконструкція (нове будівництво) | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 32,6 | 16,8 | 11,6 | 10,0 | - | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,3 | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
| 19. | Пункт пропуску «Гетен – Тисоке-речень» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | – | 21,2 | – | – | Створено соціально-побутову сферу для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 1,0 | 0,2 | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 23,5 | 17,1 | 18,6 | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,5 | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
| 20. | Пункт пропуску «Соловка – Тісасент-мартон» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2021 – 2022 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | – | – | 10,1 | 8,2 | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2020 – 2021 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,5 |  | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 21,3 | 12,2 | 18,3 | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,1 | – | – | Виготовленопроєктно-кошторисну документа-цію |
| 21. | Пункт пропуску «Соловка – Еперєшке» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | – | 18,6 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 0,68 | 0,3 | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 21,1 | 13,2 | 16,5 | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | 0,05 | 0,05 | – | – | – | Виготовленопроєктно-кошторисну документа-цію |
| 22. | Пункт пропуску «Чоп – Захонь» | Реконструкція пункту пропуску «Чоп»(Тиса) | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 62,1 | 25,3 | – | – | – | Відремонто-вано пункт пропуску |
|  |  | Реконструкція авто-дорожньої естакади на МАПП «Тиса» | 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 0,08 | – | – | – | Відремонто-вано естакаду |
|  |  | Облаштування сервісної зони на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – |  | – | – | 32,6 | 12,4 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 1,0 | 0,8 | – | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Відновлення дорож-ньої розмітки та знаків під”їзної дороги до пункту пропуску «Чоп»(Тиса) | 2019 – 2020 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,2 | 0,2 | – | – | Нанесено розмітку |
|  |  | Облаштування пункту пропуску «Чоп»(Тиса) офіс-ними меблями | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 0,6 | 0,6 | – | – | – | Стовідсот-ково забез-печено ро-бочі місця |
|  |  | Облаштування пункту пропуску «Чоп»(Тиса) наван-тажувально-розван-тажувальними засо-бами | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 3,6 | – | – | – | – | Придбано три наван-тажувачі |
|  |  | Облаштування пункту пропуску «Чоп»(Тиса) комп’ютерною тех-нікою | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет |  | 1,2 | – | – | – | – | Стовідсот-ково забез-печено ро-бочі місця |
| 23. | Пункт пропуску «Лубня – Волосате» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – |  | – | – | 15,0 | 9,5 | 4,8 | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2021 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сільські, селищні ради територіаль-них громад, райдержадмі-ністрації | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,15 | 0,4 | – | Виготовле-но детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2019 – 2022 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 15,0 | 8,5 | 19,3 | 15,2 | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва автомобільної доро-ги | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,1 | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Капітальний ремонт обласної автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070202 (Львів – Самбір – Ужгород) – Лубня – Держкордон з Румунією км 0+000- км 7+200 | 2018 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації | – | Держав-ний бюджет | – | 20,0 | 15,0 | 10,0 | – | – | Відремонто-вано автомобіль-ну дорогу |
| 24. | Пункт пропуску «Забрідь – Уліч» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сіль-ські, селищні ради територіаль--них громад, райдержадміністрації | – |  | – | – | – | 25,0 | 15,0 | 10,0 | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розробка детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2021 |  | Обласний бюджет | – | – | – | 0,6 | 0,35 | 0,4 | – | Розроблено детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 15,3 | 12,5 | 7,6 | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | 0,1 | 0,1 | – | – | – | Виготовленопроєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва територіальної доро-ги | 2018 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | 0,8 | – | – | – | – | Виготовленопроєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Будівництво терито-ріальної автомобіль-ної дороги до КПП «Забрідь – Уліч» протяжністю 5,0 км | 2018 – 2020 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | 25,0 | 15,0 | 5,0 | – | – | Будівництвоавтомобіль-ної дороги протяжністю 5 км |
| 25. | Пункт пропуску»Малий Березний – Убля» | Облаштування пункту пропуску «Малий Березний - Убля» офісними меблями | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | _ | Держав-ний бюджет | _ | 0,3 | 0,3 | – | – | – | Стовідсот-кове забез-печення ро-бочих місць |
|  |  | Відновлення дорож-ньої розмітки та знаків під’їзної дороги перед пунктом пропуску «Малий Березний - Убля» | 2019 – 2020 |  |  |  |  | – | 0,2 | 0,25 | – | – | Нанесено розмітки та встановлено дорожні знаки |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2021 |  |  |  |  | – | 19,5 | 10,2 | 1,2 | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2018 |  |  |  |  | 0,3 | – | – | – | – | Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Реконструкція пункту пропуску | 2018 – 2019 |  |  |  |  | – | 32,5 | 12,6 | – | – | Відремонто-вано пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції пункту пропуску | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 1,2 | – | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту автодороги | 2018 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | 0,8 | – | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Реконструкція авто-мобільної дороги Р-53 до КПП «Малий Березний – Убля»протяжністю 1,9 км | 2018 – 2019 |  | – | Держав-ний бюджет | – | 10,8 | 9,2 | – | – | – | Відремонто-вано автомобіль-ну дорогу |
| 26. | Пункт пропуску «Соло-моново – Чієрна» (пункт пропуску»Страж – Чіерна над Тисою») | Облаштування пункту пропуску «Соломоново – Чієрна» офісними меблями | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | _ | Держав-ний бюджет | _ | 0,5 | 0,5 | – | – | – | Стовідсот-кове забез-печення ро-бочих місць |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктами пропуску | 2019 – 2020 |  |  |  |  | 0,25 | 25,2 | 18,5 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2019 |  |  |  |  | 65,2 | 46,3 | – | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції пункту пропуску | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 3,2 | – | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Реконструкція тери-торіальної автодо-роги Т-07-07 до КПП «Соломоново – Чієрна» протяжністю 3,5 км | 2018 – 2019 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | 25,2 | 6,4 | – | – | – | Відремонто-вано терито-ріальну автомобіль-ну дорогу Т-07-07 протяжністю 3,5 км |
|  |  | Розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2021 | Департамент інфраструк-тури, розвит-ку і утриман-ня мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації), управління містобудування та архітек-тури облдерж-адміністрації, сільські, се-лищні ради територіаль-них громад, райдержадміністрації | Обласний бюджет | – | – | – | – | – | 0,4 | – | Розроблено детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
| 27. | Пункт пропуску «Малі Селменці – Велька Слеменце» | Капітальний ремонт пункту пропуску | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 25,6 | 19,2 | – | – | – | Відремонто-вано пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції пункту пропуску | 2018 |  |  |  |  | 1,2 | – | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Облаштування пункту пропуску «Малі Селменці» офісними меблями | 2018 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | – | – | – | Стовідсот-кове забезпе-чення робо-чих місць |
|  |  | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 |  |  |  |  | 12,5 | 10,2 | – | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2018 |  |  |  |  | 0,25 |  | – | – | – | Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Облаштування пункту пропуску «Малі Селменці» навантажувально-розвантажувальним обладнанням | 2021 |  |  |  |  | – | – | – | 0,66 | – | Придбано один на-вантажувач |
|  |  | Реконструкція пункту пропуску під автомобільний | 2019 |  |  |  |  | 32,1 | – | – | – | – | Реконстру-йований пункт пропуску під автомобі-льний |
| 28. | Пункт пропуску «Павлове – Матьовце» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 12,2 | 8,7 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,21 | 0,2 | – | – | Розроблено детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Поточний (капіталь-ний) ремонт пункту пропуску | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 15,2 | – | – | – | – | Відремонто-вано пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2018 – 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | 0,1 | 0,1 | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 25,1 | 16,2 | 17,8 | – | – | Побудовано пункт пропуску |
| 29. | Пункт пропуску «Сто-рожниця – Загор» (ра-йон 313 – 315 при-кордонного знака) | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2022 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 12,2 | – | – | 9,6 | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2020 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації) | Обласний бюджет | – | – | – | – | 0,2 | – | – | Розроблено детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2019 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 25,4 | 14,8 | 18,6 | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту автомобіль-ної дороги | 2019 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закарпатській області (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 0,11 | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну докумен-тацію |
|  |  | Ремонт автомобіль-ної дороги протяж-ністю 2,5 км до пункту пропуску «Сторожниця – Загор» | 2019 – 2020 | Служба авто-мобільних до-ріг у Закар-патській об-ласті (за зго-дою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | – | – | – | – | Відремонтовано авто-мобільну дорогу |
| 30. | Пункт пропуску «Паладь-Комарівці – Руське» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – |  | – | – | 10,2 | 10,5 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 – 2021 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації), управління містобудування та архітектури облдержадмі-ністрації, сільські, селищні ради територіаль-них громад, райдержадміністрації | Обласний бюджет | – | – | – | 0,23 | 0,6 | 0,4 | – | Розроблено детальний план території та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Будівництво нового пункту пропуску | 2018 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | 21,3 | 17,2 | 18,3 | – | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2018 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,2 | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
| 31. | Пункт пропуску «Саловка – Еперєшке» | Облаштування сервісних зон на ділянках перед пунктом пропуску | 2019 – 2020 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 9,5 | 9,2 | – | – | Створено соціально-побутові умови для пасажирів |
|  |  | Розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | 2019 | Департамент інфраструк-тури, розвитку і утримання мережі автомобіль-них доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержад-міністрації) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,18 | – | – | – | Розроблено детальний план території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва пункту пропуску | 2019 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | Обласний бюджет | – | – | – | 0,95 | – | – | – | Виготовлено проєктно-кошторисну документа-цію |
|  |  | Капітальний ремонт (будівництво нового пункту пропуску) | 2019 – 2021 | Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою) | – | Держав-ний бюджет | – | – | 21,2 | 15,1 | 18,5 | – | Побудовано новий пункт пропуску |
|  | УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 1023,311 | 1428,48 | 881,79 | 218,3 | 75,00 | 3626,881 |