Додаток 1

Звіт за 2020 рік щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області

на 2019 – 2020 роки

- Основні данні:

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 роки;

- рішення Закарпатської обласної ради від 13.12.2018 року № 1335 (зі змінами від 26.09.2019, 20.12.2019, 16.07.2020, 01.10.2020);

- загальний обсяг фінансових ресурсів усього – 38389,7 тис. грн., у тому числі: 2019 рік-11690,8 тис. грн.; 2020 рік - 26698,9 тис. грн.; з обласного бюджету: усього – 29752,9 тис. грн., у тому числі: 2019 рік - 5521,8 тис. грн.; 2020 рік - 24231,1 тис. грн., в тому числі уточнений план фінансування видатків з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 6390,2 тис. грн.

- розпорядник коштів (виконавець програми) – Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- мета програми: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Закарпатської області шляхом проведення заходів щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів та атмосферного повітря; охорони і раціонального використання земель; раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; ядерної та радіаційної безпеки, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу; збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі; наукової, освітньої, екологічної інформації та пропаганди, моніторингу навколишнього природного середовища.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2020 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 2620 | обласний | 190,0 |  | 190,0 | обласний | 189,0 |  | 189,0 |  | Берегівська РДА | Поточний ремонт греблі на р. Боржава в с. Боржава, Берегівського району.(Улаштування щитів засутавок гребель із дошок товщиною до 70мм.Полоса сталева 30Х4, сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків, Укріплення схилів кам’яним накидом насухо. Бетонування каналів уручну. Ремонт дерев'яних пішохідних містків 4,8,12 м) |
| 2 | Охорона і раціональне використання земель | 3220 | обласний | 3942,0 |  | 3942,0 | обласний | 3935,0 |  | 3935,0 |  |  |  |
|  |  | 3220 | облас ний | 1942,0 |  | 1942,0 | обласний | 1935,0 |  | 1935,0 |  | Усть- Чорнянська селищна рада | Берегоукріплення правого берега р. Тересва в смт Усть-Чорна урочище «Бобрувка» Тячівського району (Реконструкція) Коригування.(Зроблено регуляцію річки Тересва в смт.Усть-Чорна урочище «Бобрувка» та зроблено три загати) |
|  |  | 3220 | облас ний | 2000,0 |  | 2000,0 | обласний | 2000,0 |  | 2000,0 |  | Ужгородська міська рада | Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с.Барвінок Ужгородського району, II черга – будівництво.(Улаштування газового дренажного шару) |
| 3 | Збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі | 2282 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 0 |  | 0 |  | Департамент екології та природних ресурсів ОДА | Розроблення проектів створення територій і об'єктів ПЗФ. (Відхилення показників виникло внаслідок впровадження карантинних заходів через виникнення та поширення хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, призвело до недофінансування програми). |
| 4 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 2620 | обласний | 1443,6 |  | 1443,6 | обласний | 1227,6 |  | 1227,6 |  |  |  |
|  |  | 2620 | обласний | 555,1 |  | 555,1 | обласний | 547,6 |  | 547,6 |  | Рахівська міська рада | Першочергові заходи недопущенню попадання сміття та покращення екологічного стану берегової лінії р. Тиса в м. Рахів (1.Здійснено першочергові невідкладні заходи по недопущенню попадання сміття в р.Тиса із сміттєзвалища в м. Рахів (капітальний ремонт), а саме: розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами1,886 тис. м3 , перевезення ґрунту до 6 км 3300 тонн, зведення гребель, дамб, насипів 1,886 тис м3, планування укосів земляних споруд бульдозерами 1,403 тис м3. 2.Проведено покращення екологічного стану берегової лінії р.Тиса в районі сміттєзвалища в м. Рахів, Рахівського району (капітальний ремонт), а саме: розроблення ґрунту групи 3 - 7,75 тис м3 та групи 2 – 0,626 тис м3, перевезення грунту до 6 км 1095 тон, планування площ механізованим способом 1,343 тис м2) |
|  |  | 2620 | обласний | 888,5 |  | 888,5 | обласний | 680,0 |  | 680,0 |  |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ) в т.ч. |
|  |  | 2620 | обласний | 194,9 |  | 194,9 | обласний | 193,0 |  | 193,0 |  | Берегівська райдержадміністрація | Ліквідація сміттєзвалища в прибережній смузі р.Боржава біля с.Н.Ремета, Берегівського району (Перевезення сміття до 50 км., ліквідація заторів від повалених дерев трелювання деревини на відстані до 300м тракторами пот.79кВт діаметр стовбурів понад 30 см. Обробка деревини м'яких порід крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см. Корчування пнів у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі птуж.79кВТ з переміщенням пнів до 5м, діаметр пнів понад 32см.) |
|  |  | 2620 | обласний | 300,0 |  | 300,0 | обласний | 300,0 |  | 300,0 |  | Ужгородсь-ка райдержад-міністрація | Екологічне покращення та ліквідація заторів в руслі р.Латориця на території Ужгородського району. Поточний ремонт. (Вивезено побутового сміття 320 м3, дерев'яних рештків 250 м3, зроблено прибирання дерев з води 170 шт., ліквідовано 18 дерев'яних сміттєвих заторів) |
|  |  | 2620 | обласний | 194,3 |  | 194,3 | обласний | 187,0 |  | 187,0 |  | Берегівська райдержад-міністрація | Ліквідація сміттєвих заторів та залишків деревини на р.Боржава біля с.Квасова на ділянці між 17,1 км та 17.9 км русла річки Боржави, Берегівського р-н. Профінансовано - 194,3; освоєно – 187,0. (Розроблення ґрунту. Перевезення сміття до 50 км., ліквідація заторів від повалених дерев трелювання деревини на відстанні до 300м тракторами пот.79кВт діаметр стовбурів понад 30 см. Обробка деревини м'яких порід крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см. Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі птуж.79кВТ з перевезення пнів до 5м, діаметр пнів понад 32см.) |
|  |  | 2620 | обласний | 199,3 |  | 199,3 | обласний | 0 |  | 0 |  | Берегівська райдержад-міністрація | Ліквідація сміттєвих заторів та залишків деревини на р.Боржава біля с.Н.Ремети на ділянці між 25,7 км та 25,8 км русла річки Боржави, Берегівського р-н. Профінансовано - 199,324; освоєно – 0.(Кошти не використані і повернуті в бюджет в зв'язку з несприятливими погодними умовами, значним підняттям рівня води і неможливістю під’їзду до об’єкту) |
| 5 | Ядерна та радіаційна безпека | 2620 | обласний | 259,6 | 0 | 259,6 | обласний | 0 |  | 0 |  | Райдержад-міністрації, органи місцевого самоврядування, Державна служба України з надзвичай-них ситуацій в Закарпатсь-кій області | Реалізація першочергових заходів захисту населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього природного середовища. (Не профінансовано в зв'язку з неможливістю використання коштів). |
| 6 | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  | обласний | 455,0 |  | 455,0 | обласний | 99,8 |  | 99,8 |  |  |  |
|  |  | 2282 | обласний | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 0 |  | 0 |  | Департамент екології та природних ресурсів ОДА | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.(Впровадження карантинних заходів через виникнення та поширення хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, призвело до недофінансування програми, а відповідно і вказаного заходу) |
|  |  | 3110 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 39,8 |  | 39,8 |  | ТОВ "СМОК" | Придбання комп'ютерів – 3 шт |
|  |  | 2282 | обласний | 35,0 |  | 35,0 | обласний | 35,0 |  | 35,0 |  | ФОП Балла В.В. | Придбання паперу А-4 пачок – 400 шт |
|  |  | 2282 | обласний | 10,0 |  | 10,0 | обласний | 10,0 |  | 10,0 |  | ФОП Ковбе-ль Ф.М. | Підтримка бази данних гео-інформаційної системи Закарпатської області |
|  |  | 2282 | обласний | 15,0 |  | 15,0 | обласний | 15,0 |  | 15,0 |  | ФОП Жукова Н.О. | Ремонт та обслуговування фотокопіювальної техніки |
| Усього |  |  |  | 6390,2 |  | 6390,2 |  | 5451,4 |  | 5451,4 |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 6390,2 |  | 6390,2 |  | 5451,4 |  | 5451,4 |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2020 рік, та пояснення щодо їх виконання

(згідно з переліком конкретних заходів, затверджених Програмою)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено обласною (бюджетною) програмою на звітний період, тис. грн |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання водних ресурсів | тис. грн |  | 190,0 |  | 190,0 | 189,0 |  | 189,0 | -1,0 |  |  | -1,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання водних ресурсів | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання водних ресурсів | тис. грн |  | 190,0 |  | 190,0 | 189,0 |  | 189,0 |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання водних ресурсів | % | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 1,0 тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 3942,0 |  | 3942,0 | 3935,0 |  | 3935,0 | -7,0 |  |  | -7,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 1971,0 |  | 1971,1 | 1967,5 |  | 1967,5 |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 7,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 |  | 0 | -100,0 |  |  | -100,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок недофінансування програми, а відповідно і вказаного заходу на суму 100,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 1443,6 |  | 1443,6 | 1227,6 |  | 1227,6 | -216,0 |  |  | -216,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 5 |  | 5 | 4 |  | 4 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн | - | 288,7 | - | 288,7 | 306,9 | - | 306,9 | - |  |  | - |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: - економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 16,7 тис.грн. - повернення коштів повернуті в бюджет в зв'язку з несприятливими погодними умовами, значним підняттям рівня води і неможливістю під’їзду до об’єкту – 199,3 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ядерна та радіаційна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 259,6 |  | 259,6 | 0 |  | 0 | -259,6 |  |  | -259,6 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 259,6 |  | 259,6 |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло в зв'язку з неможливістю використання коштів на суму 500,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | тис. грн |  | 355,0 |  | 355,0 | 0 |  | 0 | -355,0 |  |  |  | -355,0 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | шт. |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | -1 |  |  |  | -1 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | тис. грн |  | 355,0 |  | 355,0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | - |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок недофінансування програми, а відповідно і вказаного заходу на суму 355,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат | тис. грн | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбаних технічних засобів | тис. грн |  | 40,0 |  | 40,0 | 39,8 | 0 | 39,8 | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
|  | Вартість придбання паперу | тис. грн |  | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Підтримка бази даних гео-інформаційної системи Закарпатської області | тис. грн |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Ремонт та обслуговування фотокопіювальної техніки | тис. грн |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних технічних засобів | шт. |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість придбаного паперу | пачок |  | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість баз | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість фотокопіювальної техніки | шт. |  | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного технічного засобу | тис. грн |  | 13,33 |  | 13,33 | 13,26 |  | 13,26 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Середня вартість однієї пачки паперу | тис. грн |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Середня вартість підтримки бази даних гео-інформаційної системи Закарпатської області | тис. грн |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Середня вартість ремонту та обслуговування фотокопіювальної техніки | тис. грн |  | 0,88 |  | 0,88 | 0,88 |  | 0,88 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на Моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських, екологічних організацій | % | 100,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 0,2 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту              ________________                   	     	              Юрій ШПОНТАК

(підпис)                        		              (Ім’я та прізвище)