Додаток 1

Звіт щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області

на 2019 – 2020 роки

- Основні данні:

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 роки;

- рішення Закарпатської обласної ради від 13.12.2018 року № 1335 (зі змінами від 26.09.2019, 20.12.2019, 16.07.2020, 01.10.2020);

- загальний обсяг фінансових ресурсів усього – 38389,7 тис. грн., у тому числі: 2019 рік-11690,8 тис. грн.; 2020 рік - 26698,9 тис. грн.; з обласного бюджету: усього – 29752,9 тис. грн., у тому числі: 2019 рік - 5521,8 тис. грн., в тому числі уточнений план фінансування видатків з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 5421,8 тис. грн.; 2020 рік - 24231,1 тис. грн., в тому числі уточнений план фінансування видатків з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 6390,2 тис. грн.;

- розпорядник коштів (виконавець програми) – Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- мета програми: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Закарпатської області шляхом проведення заходів щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів та атмосферного повітря; охорони і раціонального використання земель; раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; ядерної та радіаційної безпеки, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу; збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі; наукової, освітньої, екологічної інформації та пропаганди, видання поліграфічної продукції, моніторингу навколишнього природного середовища.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2019-2020 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| Усього по програмі |  |  |  | 11812,0 |  | 11812,0 |  | 10031,2 |  | 10031,2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 11812,0 |  | 11812,0 |  | 10031,2 |  | 10031,2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 2620 | обласний | 190,0 |  | 190,0 | обласний | 189,0 |  | 189,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 | обласний | 190,0 |  | 190,0 | обласний | 189,0 |  | 189,0 |  |  |  | Берегівська РДА |  | Поточний ремонт греблі на р. Боржава в с. Боржава, Берегівського району.(Улаштування щитів засутавок гребель із дошок товщиною до 70мм.Полоса сталева 30Х4, сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків, Укріплення схилів кам’яним накидом насухо. Бетонування каналів уручну. Ремонт дерев'яних пішохідних містків 4,8,12 м) |
| 2 | Охорона атмосферного повітря | 3220 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  | Закарпатсь-ка ЦГМ |  | Оснащення приладами пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря.(Придбано та введено в експлуатацію газоаналізатор для визначення оксиду вуглецю "СМ-2-СО", дозиметер-радіометер "МКС-05 Терра", часткова оплата за системний блок комп'ютера для ЛСЗА) |
|  |  | в тому числі 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охорона і раціональне використання земель | 3220 | обласний | 8678,8 |  | 8678,8 | обласний | 7880,2 |  | 7880,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220 | обласний | 878,0 |  | 878,0 | обласний | 878,0 |  | 878,0 |  |  |  | Краснянська сільська рада |  | Берегоукріплення правого берега р.Тересва на ділянці №1 у с.Красна Тячівського району (Реконструкція) Коригування (Проведено берегоукріплення правого берега -470 м, укріплення русла - 529 м, підсипка берега -250 м) |
|  |  | 3220 | обласний | 515,4 |  | 515,4 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  | Краснянська сільська рада |  | Берегоукріплення правого берега р.Тересва на ділянці №2 в с.Красна Тячівського району (Реконструкція) Коригування. |
|  |  | 3220 | обласний | 860,2 |  | 860,2 | обласний | 857,5 |  | 857,5 |  |  |  | Краснянська сільська рада |  | Берегоукріплення правого берега р.Тересва в с.Красна присілок Підчос Тячівського району.(Проведено берегоукріплення берега у вигляді 5 загат, розчистка русла - 310 м) |
|  |  | 3220 | обласний | 744,3 |  | 744,3 | обласний | 744,3 |  | 744,3 |  |  |  | Усть - Чорнянська селищна рада |  | Берегоукріплення правого берега р. Тересва в смт Усть-Чорна урочище «Бобрувка» Тячівського району (Реконструкція) Коригування.(Проведено розчистку русла – 215м, берегоукріплення 180м) |
|  |  | 3220 | обласний | 910,6 |  | 910,6 | обласний | 910,6 |  | 910,6 |  |  |  | Усть - Чорнянська селищна рада |  | Берегоукріплення правого берега р.Тересва в смт Усть-Чорна біля стадіону Тячівського району (реконструкція). Коригування.(Проведено розчистку русла – 240м, берегоукріплення 180м) |
|  |  | 3220 | обласний | 417,8 |  | 417,8 | обласний | 417,8 |  | 417,8 |  |  |  | Русько-Мокрянська сільська рада |  | Берегоукріплення лівого та правого берегів р.Мокрянка в с.Руська Мокра в районі будинку №382 Тячівського району.(Проведено розчистку русла – 166м, берегоукріплення 140м) |
|  |  | 3220 | обласний | 43,0 |  | 43,0 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  | с Русько-Мокрянська сільська рада |  | Берегоукріплення правого берега р.Мокрянка в с.Р.Мокра на в’їзді в село, Тячівського району. |
|  |  | 3220 | обласний | 177,5 |  | 177,5 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  | Торунська сільська рада |  | Капітальний ремонт берегоукріплення автомобільної дороги Торунь-Лопушне в межах села Лопушне Міжгірського району. Ділянка №4 |
|  |  | 3220 | обласний | 190,0 |  | 190,0 | обласний | 137,0 |  | 137,0 |  |  |  | Тячівська РДА |  | Першочергові невідкладні роботи по недопущенню розмиву правобережної дамби на р. Теребля в смт. Буштино вище автодорожнього мосту,Тячівського району.(Переміщення грунту правого берега – 70м, лівогоберега – 60м, економія коштів зарахунок часткового фінансування робіт за рахунок місцевого бюджету) |
|  |  | в тому числі 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220 | облас ний | 1942,0 |  | 1942,0 | обласний | 1935,0 |  | 1935,0 |  |  |  | Усть- Чорнянська селищна рада |  | Берегоукріплення правого берега р. Тересва в смт Усть-Чорна урочище «Бобрувка» Тячівського району (Реконструкція) Коригування.(Зроблено регуляцію річки Тересва в смт.Усть-Чорна урочище «Бобрувка» та зроблено три загати) |
|  |  | 3220 | облас ний | 2000,0 |  | 2000,0 | обласний | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  | Ужгородська міська рада |  | Рекультивація території існуючого сміттєзвалища в с.Барвінок Ужгородського району, II черга – будівництво.(Улаштування газового дренажного шару) |
| 4 | Збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі | 2282 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обласний |  |  |  | обласний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2282 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  | Департамент екології та природних ресурсів ОДА |  | Розроблення проектів створення територій і об'єктів ПЗФ. (Впровадження карантинних заходів через виникнення та поширення хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, призвело до недофінансування програми). |
| 5 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 2620 | обласний | 1443,6 |  | 1443,6 | обласний | 1227,6 |  | 1227,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 | обласний | 555,1 |  | 555,1 | обласний | 547,6 |  | 547,6 |  |  |  | Рахівська міська рада |  | Першочергові заходи недопущенню попадання сміття та покращення екологічного стану берегової лінії р. Тиса в м. Рахів (1.Здійснено першочергові невідкладні заходи по недопущенню попадання сміття в р.Тиса із сміттєзвалища в м. Рахів (капітальний ремонт), а саме: розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами1,886 тис. м3 , перевезення ґрунту до 6 км 3300 тонн, зведення гребель, дамб, насипів 1,886 тис м3, планування укосів земляних споруд бульдозерами 1,403 тис м3. 2.Проведено покращення екологічного стану берегової лінії р.Тиса в районі сміттєзвалища в м. Рахів, Рахівського району (капітальний ремонт), а саме: розроблення ґрунту групи 3 - 7,75 тис м3та групи 2 – 0,626 тис м3, перевезення грунту до 6 км 1095 тон, планування площ механізованим способом 1,343 тис м2) |
|  |  | 2620 | обласний | 888,5 |  | 888,5 | обласний | 680,0 |  | 680,0 |  |  |  |  |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ) в т.ч. |
|  |  | 2620 | обласний | 194,9 |  | 194,9 | обласний | 193,0 |  | 193,0 |  |  |  | Берегівська райдержадміністрація |  | Ліквідація сміттєзвалища в прибережній смузі р.Боржава біля с.Н.Ремета, Берегівського району (Перевезення сміття до 50 км., ліквідація заторів від повалених дерев трелювання деревини на відстані до 300м тракторами пот.79кВт діаметр стовбурів понад 30 см. Обробка деревини м'яких порід крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см. Корчування пнів у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі птуж.79кВТ з переміщенням пнів до 5м, діаметр пнів понад 32см.) |
|  |  | 2620 | обласний | 300,0 |  | 300,0 | обласний | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | Ужгородсь-ка райдержад-міністрація |  | Екологічне покращення та ліквідація заторів в руслі р.Латориця на території Ужгородського району. Поточний ремонт. (Вивезено побутового сміття 320 м3, дерев'яних рештків 250 м3, зроблено прибирання дерев з води 170 шт., ліквідовано 18 дерев'яних сміттєвих заторів) |
|  |  | 2620 | обласний | 194,3 199,3 |  | 194,3 199,3 | обласний | 187,0 0 |  | 187,0 0 |  |  |  | Берегівська райдержад-міністрація |  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ в прибережній смузі та сміттєвих заторів на р.Боржава біля с.Квасово Берегівського району, а саме: - ліквідація сміттєвих заторів та залишків деревини на р.Боржава біля с.Квасова на ділянці між 17,1 км та 17.9 км русла річки Боржави, Берегівського р-н. Профінансовано - 194,3; освоєно – 187,0. (Розроблення ґрунту. Перевезення сміття до 50 км., ліквідація заторів від повалених дерев трелювання деревини на відстані до 300м тракторами пот.79кВт діаметр стовбурів понад 30 см. Обробка деревини м'яких порід крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см. Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі птуж.79кВТ з перевезення пнів до 5м, діаметр пнів понад 32см.) - ліквідація сміттєвих заторів та залишків деревини на р.Боржава біля с.Н.Ремети на ділянці між 25,7 км та 25,8 км русла річки Боржави, Берегівського р-н. Профінансовано - 199,324; освоєно – 0.(Кошти не використані і повернуті в бюджет в зв'язку з несприятливими погодними умовами, значним підняттям рівня води і неможливістю під’їзду до об’єкту) |
| 6 | Ядерна та радіаційна безпека | 2620 | обласний | 334,6 |  | 334,6 | обласний | 74,3 |  | 74,3 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 | обласний | 75,0 |  | 75,0 | обласний | 74,3 |  | 74,3 |  |  |  | Великоберезнянська РДА |  | Реалізація першочергових заходів захисту населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього природного середовища в Великоберезнянському районі.(Ліквідовано об'єкт із підвищеним рівнем іонізуючого випромінювання – напівпрорзора пластикова коробка білого кольору 75х50х100 млм потужністю 0,4 мкрозівета на годину екс-дози на відстані 1 метра від поверхні радіоматеріалу ) |
|  |  | в тому числі 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 | обласний | 259,6 |  | 259,6 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  | Райдержад-міністрації, органи місцевого самоврядування, Державна служба України з надзвичай-них ситуацій в Закарпатсь-кій області |  | Реалізація першочергових заходів захисту населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього природного середовища. (Не профінансовано в зв'язку з неможливістю використання коштів). |
| 7 | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  | обласний | 1025,0 |  | 1025,0 | обласний | 620,1 |  | 620,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 | обласний | 250,0 |  | 250,0 | обласний | 250,0 |  | 250,0 | 0 |  |  | Державна екологічна інспекція в Закарпатській області |  | Утримання та оснащення природо-охоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління.(Придбання хімреактивів, витратних матеріалів та інших розхідних, лабораторного посуду, медичних матеріалів, монтаж трубопровода постачання ацетилену до атомно-абсорбційних спектрофотометрів, збирання та запуск лабораторного мікроскопа, придбання редуктора БАО-5ДМ, балонів з наповнювачами газів, ламп з порожнистим катодом, колонку капілярну, повірка приладів, технічне обслуговування газоаналізатора) |
|  |  | 3110 | обласний | 30,0 |  | 30,0 | обласний | 30,0 |  | 30,0 | 0 |  |  | ФОП Мадяр В.С. |  | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області (Придбання комп'ютера – 1 шт, БФП – 1 шт) |
|  |  | 2282 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | 0 |  |  | ФОП Балла В.В. |  | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області (Придбання паперу А-4 пачок – 405 шт) |
|  |  | 2282 | обласний | 250,0 |  | 250,0 | обласний | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмініс-трації |  | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища (повернуто в бюджет в зв'язку з неможливістю використання 49,7 тис.грн) |
|  |  |  |  |  |  |  | обласний | 4,3 |  | 4,3 | 0 |  |  | ФОП Ньорба В.Ф. |  | Організація 1 фотовиставки на еко тематику |
|  |  |  |  |  |  |  | обласний | 60,8 |  | 60,8 | 0 |  |  | ФОП Ледіда М.Р. |  | Друк книг - 500 шт на тематику природоохоронних заходів |
|  |  |  |  |  |  |  | обласний | 48,6 |  | 48,6 | 0 |  |  | ФОП Ледіда М.Р.. |  | Друк календарів – 500 шт, папок – 500 шт, блокнотів – 500 шт, друк на ручках – 500 шт |
|  |  |  |  |  |  |  | обласний | 41,6 |  | 41,6 | 0 |  |  | ФОП Ледіда М.Р.. |  | Друк брошур - 1000 шт, пакетів – 1000 шт., плакатів -1000 шт. на тематику природоохоронних заходів |
|  |  |  |  |  |  |  | обласний | 45,0 |  | 45,0 | 0 |  |  | ПП "КОЛО" |  | Друк еко-листівок – 1000 шт. на тематику природоохоронних заходів |
|  |  | в тому числі 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2282 | обласний | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  | Департамент екології та природних ресурсів ОДА |  | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.(Впровадження карантинних заходів через виникнення та поширення хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, призвело до недофінансування програми, а відповідно і вказаного заходу) |
|  |  | 3110 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 39,8 |  | 39,8 |  |  |  | ТОВ "СМОК" |  | Придбання комп'ютерів – 3 шт |
|  |  | 2282 | обласний | 35,0 |  | 35,0 | обласний | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  | ФОП Балла В.В. |  | Придбання паперу А-4 пачок – 400 шт |
|  |  | 2282 | обласний | 10,0 |  | 10,0 | обласний | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | ФОП Ковбе-ль Ф.М. |  | Підтримка бази даних гео-інформаційної системи Закарпатської області |
|  |  | 2282 | обласний | 15,0 |  | 15,0 | обласний | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | ФОП Жукова Н.О. |  | Ремонт та обслуговування фотокопіювальної техніки |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2019 - 2020 роки, та пояснення щодо їх виконання

(згідно з переліком конкретних заходів, затверджених Програмою)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено обласною (бюджетною) програмою на звітний період, тис. грн |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання водних ресурсів | тис. грн |  | 190,0 |  | 190,0 | 189,0 |  | 189,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання водних ресурсів | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання водних ресурсів | тис. грн |  | 190,0 |  | 190,0 | 189,0 |  | 189,0 |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання водних ресурсів | % | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону атмосферного повітря | тис. грн |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону атмосферного повітря | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону атмосферного повітря | тис. грн |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону атмосферного повітря | % | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 8678,8 |  | 8678,8 | 7880,2 |  | 7880,2 | -798,6 |  |  | -798,6 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 11 |  | 11 | 8 |  | 8 | -3 |  |  | -3 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 788,98 |  | 788,98 | 985,0 |  | 985,0 |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 90,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: - неможливості у 2019 році використання коштів на суму 735,9 тис. грн.; - економія коштів за рахунок часткового фінансування робіт з місцевого бюджету на суму 53,0 тис. грн.; - економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 9,7 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Збереження природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 |  | 0 | -100,0 |  |  | -100,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок : - у 2020 році впровадження карантинних заходів через виникнення та поширення хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, призвело до недофінансування програми, а відповідно і вказаного заходу на суму 100,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 1443,6 |  | 1443,6 | 1227,6 |  | 1227,6 | -216,0 |  |  | -216,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 5 |  | 5 | 4 |  | 4 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 288,72 |  | 288,72 | 306,9 |  | 306,9 | - |  |  | - |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: - економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 16,7 тис. грн.; - повернення коштів повернуті в бюджет в зв'язку з несприятливими погодними умовами, значним підняттям рівня води і неможливістю під’їзду до об’єкту – 199,3 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ядерна та радіаційна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 334,6 |  | 334,6 | 74,3 |  | 74,3 | -260,3 |  |  | -260,3 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | -1 |  |  | -1 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 167,3 |  | 167,3 |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: - впровадження карантинних заходів через виникнення та поширення хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, призвело до недофінансування програми, а відповідно і вказаного заходу на суму 259,6 тис. грн.; - економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 0,7 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | тис. грн |  | 404,7 |  | 404,7 | 0 |  | 0 | -404,7 |  |  |  | -404,7 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | шт. |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | -2 |  |  |  | -2 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | тис. грн |  | 202,35 |  | 202,35 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | - |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: - неможливості у 2019 році використання коштів на суму 49,7 тис. грн, - впровадження карантинних заходів через виникнення та поширення хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, призвело до недофінансування програми, а відповідно і вказаного заходу на суму 355,0 тис. грн.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат | тис. грн | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбаних технічних засобів | тис. грн |  | 70,0 |  | 70,0 | 69,8 |  | 69,8 | -0,2 |  |  |  | -0,2 |
|  | Вартість придбання паперу | тис. грн |  | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |  | 75,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Підтримка бази даних гео-інформаційної системи Закарпатської області | тис. грн |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Ремонт та обслуговування фотокопіювальної техніки | тис. грн |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних технічних засобів | шт. |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість придбаного паперу | пачок |  | 805 |  | 805 | 805 |  | 805 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість баз | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість фотокопіювальної техніки | шт. |  | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного технічного засобу | тис. грн |  | 14,0 |  | 14,0 | 13,96 |  | 13,96 |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість однієї пачки паперу | тис. грн |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість підтримки бази даних гео-інформаційної системи Закарпатської області | тис. грн |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість ремонту та обслуговування фотокопіювальної техніки | тис. грн |  | 0,88 |  | 0,88 | 0,88 |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на Моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських, екологічних організацій | % | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 | Утримання та оснащення природо охоронних організацій приладами. обладнанням і спеціальними транспортними засобами. зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. його урядових і територіальних органів. а також установ та організацій, що належать до сфери його управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість | тис.грн |  | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість | шт. |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість | тис. грн |  | 16,67 |  | 16,67 | 16,67 |  | 16,67 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання | % | 100,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 | Видання поліграфічної продукції. екологічна інформація та пропаганда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | затрат | тис.грн | 196,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість послуг з друку книг | тис.грн |  | 60,8 |  | 60,8 | 60,8 |  | 60,8 |  |  |  |  |  |
|  | Вартість послуг з друку іншої друкованої продукції | тис.грн |  | 135,2 |  | 135,2 | 135,2 |  | 135,2 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | продукту | послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг з друку книг | послуги |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг з друку іншої друкованої продукції | послуги |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуг з друку книг | тис.грн |  | 30,4 |  | 30,4 | 30,4 |  | 30,4 |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість послуг з друку іншої друкованої продукції | тис.грн |  | 45,1 |  | 45,1 | 45,1 |  | 45,1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 5 | Організація та проведення фотовиставки на еко-тематику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис.грн |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | заходи |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис.грн |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання | % | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту              ________________                   	     	              Юрій ШПОНТАК

(підпис)                        		              (Ім’я та прізвище)