Додаток 1

Звіт про хід виконання завдань (робіт)

Програми інформатизації області

Загальні положення

Програма інформатизації області на 2019 – 2021 роки (далі – Програма) визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та заходи інформатизації органів виконавчої влади і місцевого самоврядування області.

Метою Програми є забезпечення області та суб’єктів необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності, сприяння становленню державності, підвищенню продуктивності суспільного виробництва продукції і послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу області, поліпшенню соціально-економічних та екологічних умов життя людини.

Головне завдання Програми полягає у забезпеченні умов для ефективного управління на усіх рівнях виконавчої влади в області шляхом створення і впровадження елементів загальнонаціональних програм у сфері інформатизації, що забезпечить інформаційну підтримку прийняття стратегічних  і тактичних рішень на основі аналізу оперативної і достовірної інформації, моделювання соціально-економічних процесів.

Концепцію інформатизації області створено на основі концепції Національної програми інформатизації та регіональної стратегії розвитку Закарпатської області.

Стан і проблеми інформатизації області

Інформатизація – це сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Позитивний ефект інформатизації суспільства вимірюється прискоренням прийняття управлінських рішень і оптимізацією вибору їх альтернатив, але водночас загострює протиріччя між розширенням масштабів інформаційних потреб і обсягом наявних ресурсів.

Державне управління в умовах інформаційного суспільства передбачає трансформацію системи влади у напрямі її децентралізації, розвиток громадянського суспільства, прав і свобод громадян, норм громадської моралі. У цих умовах процеси інформатизації перестають бути процесами забезпечення і стають основними в управлінні державою.

Впровадження сучасних інформаційних технологій в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області через реалізацію завдань обласної Програми інформатизації гальмується через:

незадовільне фінансування Програми, що зумовлено обмеженими можливостями обласного бюджету;

недостатнє оснащення місцевих органів влади програмно-технічними засобами та нераціональне їх використання;

незадовільну якість телекомунікаційних послуг, особливо в гірських районах;

недостатню кількість відомчих і комерційних інформаційних систем та мереж;

повну відсутність або низький рівень фахівців з інформаційно-комп’ютерного забезпечення  у районних структурах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

відсутність вичерпного реєстру інформаційних ресурсів області та доступу до них;

неузгодженість галузевих та відсутність багатьох  державних стандартів у інформаційній сфері;

невпорядкованість інформаційних відносин, що простежуються у стосунках органів державної влади під час організації інформаційної взаємодії.

Програма інформатизації області має створити умови для подолання негативного впливу зазначених чинників і забезпечити ефективну роботу органів державної влади.

Результати інформатизації

Результатом виконання завдань і проектів інформатизації у попередні роки є:

побудова структурованої кабельної системи (далі – СКС) в апараті облдержадміністрації та інтеграція до неї локальних обчислювальних мереж (далі – ЛОМ) більшості структурних підрозділів облдержадміністрації;

організація віртуальної приватної мережі (далі – ВПМ) за технологією MPLS органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

впровадження Ір-телефонії, яка за рахунок інтеграції телекомунікаційних послуг та встановлення GSM шлюзів дозволила зменшити витрати на послуги телефонії у п’ять разів;

впровадження системи електронного документообігу органів державної влади області (станом на 1 січня 2020 року до системи підключено  структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, частково обласні установи, підприємства та організації –  всього 115 автоматизованих робочих місць (далі – АРМ). Система електронного документообігу облдержадміністрації інтегрована з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ ОВВ). Всі райдержадміністрації, міськвиконкоми області підключені до СЕВ ОВВ;

впровадження корпоративних поштових серверів органів виконавчої влади  (домени carpathia.gov.ua, fd.carpathia.gov.ua) і підключення до них всіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, територіальних структур центральних органів виконавчої влади (за згодою);

розвиток телекомунікаційного середовища органів виконавчої влади області;

створення внутрішніх інформаційних ресурсів та баз даних з організацією доступу до них;

поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою органів державної влади області;

розширення обласного сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів органів державної влади;

організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, впровадження надання інформаційних послуг через офіційну веб-сторінку облдержадміністрації;

організація робіт з автоматизації надання адміністративних послуг;

забезпечення доступу до публічної інформації, створення реєстру публічної інформації;

поступова і планова легалізація програмного забезпечення;

переорієнтація на програмне забезпечення з відкритим кодом;

впровадження систем технічного захисту інформації;

забезпечення захисту персональних даних;

впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в органах державної влади.