ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

- Назва обласної (цільової) програми

„Програма із благоустрою населених пунктів Закарпатської області на 2017 – 2020 роки”, затверджена рішенням обласної ради 25.05.2017 року № 792 (із змінами 01.10.2020 № 1839).

- Замовник та відповідальний виконавець програми.

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

3.Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді:

Програма передбачала реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення благоустрою територій населених пунктів області, покращення екологічного та санітарного стану регіону, удосконалення конкурентних відносин у сфері благоустрою; бездотаційне, самоокупне функціонування підприємств  благоустрою, покращення їх матеріально-технічної бази шляхом залучення інвестиційних, кредитних коштів.

Паспортом програми визначено фінансування за рахунок бюджетів різних рівнів, коштів підприємств, інвестиційних вкладень, спонсорської допомоги та інших джерел, що не заборонені законодавством,  на загальну суму 660,0 млн. гривень.

На виконання заходів Програми із благоустрою населених пунктів Закарпатської області на 2017-2020 роки  за період з 2017 по 2020 роки кошти з обласного та державного бюджету не виділялися.

Місцевими органами виконавчої влади реалізовувалися заходи щодо виконання місцевих Програм з благоустрою, на що спрямовувалися кошти з бюджетів міських/селищних/сільських рад.

4. Заплановані обсяги та джерела фінансування програми, визначені у паспорті програми.

Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету, необхідних для реалізації Програми у 2017–2020 роках, паспортом Програми не передбачався.

5. Зазначаються фактичні обсяги та, джерела фінансування програми у звітному періоді:

На виконання заходів за період дії Програми із благоустрою населених пунктів Закарпатської області на 2017-2020 роки кошти з обласного та державного бюджету не передбачалися та не виділялися.

6. Зазначаються касові видатки програми у звітному періоді з додатковою інформацією щодо напрямків спрямування коштів у розрізі КЕКВ:

Кошти з обласного бюджету на реалізацію заходів за період дії Програми з 2017 по 2020 роки не виділялися.

7. Основні результати виконання програми:

На виконання заходів Програми із благоустрою населених пунктів Закарпатської області на 2017-2020 роки  за період з 2017 по 2020 роки кошти з обласного та державного бюджету не виділялися.

Місцевими органами виконавчої влади реалізовувалися заходи щодо виконання місцевих Програм з благоустрою, на що спрямовувалися кошти з бюджетів міських/селищних/сільських рад.

2

На основі місцевих програм, затверджених в райдержадміністраціях та міськвиконкомах, було сформовано основні заходи та завдання з благоустрою населених пунктів області. Відповідно до звітів про виконання Програм кошти спрямовувалися на:

утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів області за звітний період було виконано роботи на 611,299 млн. грн., у тому числі:

2017 рік – 209,332 млн. грн.; 2018 рік – 122,959 млн. грн.; 2019 рік – 110,000 млн. грн.; 2020 рік – 169,008 млн. грн.;

зовнішнє освітлення вулиць  в населених пунктах області за звітний період профінансовано заходів та робіт на 92,417 млн. грн.,  у тому числі:

2017 рік – 19,790 млн. грн.; 2018 рік – 22,454 млн. грн.; 2019 рік – 24,236 млн. грн.; 2020 рік – 25,937;

санітарне очищення територій населених пунктів області (поводження з твердими побутовими відходами) виконано робіт на 15,914 млн. грн., у тому числі:

2017 рік – 10,290 млн. грн.; 2018 рік – 1,227 млн. грн.; 2019 рік – 2,127 млн. грн.; 2020 рік – 2,270 млн. грн.;

утримання зелених насаджень в населених пунктах області профінансовано робіт на 103,409 млн. грн. у тому числі:

2017 рік – 14,479 млн. грн.; 2018 рік – 24,877 млн. грн.; 2019 рік – 28,888 млн. грн.; 2020 рік – 35,165;

похоронну справу за звітний період профінансовано робіт та заходів на 
29,205 млн. грн., у тому числі:

2017 рік – 4,244 млн. грн.; 2018 рік – 6,260 млн. грн.; 2019 рік – 8,666 млн. грн.; 2020 рік – 10,035 млн. гривень.

Загалом у сферу благоустрою територій населених пунктів за звітний період (2017-2020) залучено кошти місцевих бюджетів, підприємств та з інших джерел у сумі 852,244 млн. гривень.

Загальні показники виконання програми становлять на 29,1 відсотка більше запланованого значення (загальні заходи та роботи з благоустрою області профінансовано на 852,244 млн. грн. до 660,0 млн. грн. передбачених Програмою).

Заходи та роботи з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів області, зелених насаджень, зовнішнього освітлення, похоронної справи за звітний період загалом перевищують плановим показникам Програми, фінансування здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та організацій різних форм власності, залучених коштів та коштів, не заборонених чинним законодавством.

В. о. начальника управління житлово-

комунального господарства та

енергозбереження облдержадміністрації                             Василь РОМАНЕЦЬ