##### Додаток 3 до Порядку

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми у 2016-2020 роках

1. Основні дані:

- Назва Програми; Програма поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки

- Номер та дата рішення про прийняття Програми; 14.06.2016 № 355  (із змінами  29.03.2018 № 1128; 27.09.2018 № 1289)

- Заплановане фінансування, грн; 5,0 млрд. грн.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми); Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації.

- Мета Програми_ вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в Закарпатській області, повне охоплення території області послугами зі збору та вивезення ТПВ, надання якісних послуг збирання побутових відходів для всього населення області за доступною ціною, завершення процесу впровадження системи роздільного збирання ТВП. ___________________________________________________________________________________________________

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2016-2020 роки (2018 рік), тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн. | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
|  | Створення екологічно безпечних полігонів утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору відходів з використан-ням вторинної сировини | 3210 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 500,0 | - | 500,0 | - Кошти обласного бюджету - Інші джерела* | 455,966 | - | 455,966 | - | ТОВ „Еколенд Плюс” | Відщкодовано витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД) з експертним висновком на будівництво сміттєпереробного об’єкта (сортувального цеху та полігону ТПВ) в урочищі Тайня с. Вовкове Середнянськоїї селищної ради Ужгородського району |
| Усього |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 455,966 |  | 455,966 |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 455,966 |  | 455,966 |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

**Отримувач коштів

- Перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2016-2020 роки (2018 рік), тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівництво сміттєперероб-ного об’єкта (сортувального цеху та полігону твердих побутових відходів) в урочищі Тайня с. Вовкове Середнянської селищної ради Ужгородського району | ТОВ „Еколенд Плюс” | 500,0 | 3210 | 500,0 | 455,966 | 455,966 | - | - |
| Разом |  |  | 500,0 | - | 500,0 | 455,966 | 455,966 | - | - |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на відшкодування витрат пов’язаних з виготовленням проектно-кошторис-ної документації та проведення експертизи | тис. грн. | - | 500,0 | - | 500,0 |  | 455,966 |  |  | - |  |  | 455,966 |  | 44,034 |  | - | 44,034 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виготов-леної проектно-кошторисної доку-ментації та проведе-ної експертизи, яка підлягає відшкодуванню | шт. | 1 | 1 | - | 1 |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  | - |  | - | - |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість 1 виготовленої проектно-кошторис-ної документації та проведеної експер-тизи, яка підлягає відшкодуванню | тис. грн. | 1 | 500,0 | - | 500,0 |  | 455,966 |  |  | - |  |  | 455,966 |  | 44,034 |  | - | 44,034 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток своєчасності виконання робіт | % | - | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 |  |  | - |  |  | 100,0 |  | - |  |  | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В. о. начальника управління житлово-комунального

господарства та енергозбереження облдержадміністрації                                                                                                Василь РОМАНЕЦЬ