Додаток 1

Звіт за 2021 рік щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища

Закарпатської області на 2021 – 2023 роки

- Основні данні:

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки;

- рішення Закарпатської обласної ради від 17.12.2020 року № 66 (зі змінами)

- загальний обсяг фінансових ресурсів усього – 30965,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету 2021 рік-10355,0 тис. грн.; 2022 рік-10305,0 тис. грн; 2023 рік-10305,0 тис. грн.

- розпорядник коштів (виконавець програми) – Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- мета програми: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Закарпатської області шляхом проведення заходів щодо охорони і раціонального використання земель; раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; ядерної та радіаційної безпеки, наукової, освітньої, екологічної інформації та пропаганди, моніторингу навколишнього природного середовища та організації проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 1 | Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 3210 | обласний | 2500,0 |  | 2500,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад об'єднаних територіальних громад, КП ЗОР «Будкомплектторг» |  |
|  | 1.2. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротех-нічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, проти-обвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад об'єднаних територіальних громад, КП ЗОР «Будкомплектторг» |  |
|  | 1.2.1. Захист центральної частини с. Білки від підтоплення, зокрема ремонт берегоукріплення потічків, які знаходяться по обидві сторони опорного Білківського закладу загальної середньої освіти вздовж країв шкільної території (загальна довжина близько 500 метрів) | 3220 | обласний | 500,0 |  | 500,0 | обласний | 483,0 | 0 | 483,0 |  | 0 | Білківсь-ка сільська рада (ТГ) | Здійснено ремонт берегоукріплення потічків, які знаходяться по обидві сторони опорного Білківського закладу загальної середньої освіти вздовж країв шкільної території (загальна довжина близько 500 метрів) |
| 2 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2610 | обласний | 723,1 |  | 723,1 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад об'єднаних територіальних громад, КП ЗОР «Будкомплектторг» |  |
|  | 2.1.1. Ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ у межах дачних масивів сіл Кам’яниця, Оноківці, Оріховиця | 2620 | обласний | 300,0 |  | 300,0 | обласний | 300,0 |  | 300,0 |  | 0 | Оноківська сільська рада (ТГ) | Ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища: - в урочищі "Ліва строна"; - в межах дачного масиву по вул. Кринична с. Оноківці; - в межах дачного масиву по вул. Затишна с. Оноківці; - в межах дачного масиву вздовж обочин в. Гіоцинтова-Реформа в с. Кам'яниця; - в межах дачного масиву вздовж обочин в. Фіалкова-Реформа в с. Кам'яниця, - в межах дачного масиву масиву урочище Оріховське озеро вул. Волошина, - в межах дачного масиву масиву урочище Оріховське озеро вул. Букова. Всього прибрано та вивезено 2142 тонн сміття |
|  | 2.1.2. Обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 28 – км 32 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  | 49,0 |  | 0 | Кам'янська сільська рада (ТГ) | Проведено обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 28 – км 32 |
|  | 2.1.3. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 28 – км 32 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  | 49,0 |  | 0 | Кам'янська сільська рада (ТГ) | Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 28 – км 32 |
|  | 2.1.4. Обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 21 – км 28 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  | 49,0 |  | 0 | Великоберезька сільська рада (ТГ) | Проведено обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 21 – км 28 |
|  | 2.1.5. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 21 – км 28 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  | 49,0 |  | 0 | Великоберезька сільська рада (ТГ) | Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 21 – км 28 |
|  | 2.1.6. Обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 14 – км 21 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  | 49,0 |  | 0 | Берегівська райдержадміністрація | Проведено обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 14 – км 21 |
|  | 2.1.7. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 14 – км 21 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  | 49,0 |  | 0 | Берегівська райдержадміністрація | Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 14 – км 21 |
|  | 2.1.8. Обстеження водного об'єкта річки Латориця км30–км 35 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Великодобронська сільська рада (ТГ) | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
|  | 2.1.9. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км30–км 35 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Великодобронська сільська рада (ТГ) | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
|  | 2.1.10. Обстеження водного об'єкта річки Латориця км35–км 40 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 48,9 |  | 48,9 |  | 0 | Ужгородська райдержадміністрація | Проведено обстеження водного об'єкта річки Латориця км35–км 40 |
|  | 2.1.11. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км35–км 40 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 48,9 |  | 48,9 |  | 0 | Ужгородська райдержадміністрація | Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км 35 – км 40 |
|  | 2.1.12. Обстеження водного об'єкта річки Латориця км40–км 43 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Сюртівська сільська рада (ТГ) | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
|  | 2.1.13. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км40–км 43 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Сюртівська сільська рада (ТГ) | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
|  | 2.1.14. Обстеження водного об'єкта річки Латориця км46–км 49 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Великолучківська сільська рада (ТГ) | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
|  | 2.1.15. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км46–км 49 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Великолучківська сільська рада (ТГ) | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
|  | 2.1.16. Обстеження водного об'єкта річки Латориця км49–км 52 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Мукачівська райдержадміністрація | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
|  | 2.1.17. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км49–км 52 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів | 2620 | обласний | 49,0 |  | 49,0 | обласний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Мукачівська райдержадміністрація | Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт. |
| 3 | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області | 3110 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 | ТОВ "СМОК" | Придбання персонального комп'ютера 1 шт., багатофункціонального пристрою 1 шт. |
|  |  | 2282 | обласний | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  | 60,0 |  | 0 | ФОП Фатула Р.С. ФОП Трунов С.М. ФОП Балла В.В. | Послуги пов'язані з - розробкою сайту-1 послуга; -монтажем та налаштуванням локальної комп'ютерної мережі- 1 полуга; - придбання паперу 476 шт.А4 та 1 шт. А3 |
|  | 3.2. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2282 | обласний | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 355,0 |  | 355,0 |  | 0 | ФОП Завадяк В.І.; ФОП Сохін О.А.; ФОП Попович Н.В.; ФОП Лошак І.В.; ФОП Ледіда М.Р.; ФОП Донічен-ко А.Г.; ФОП Данка-нич М.В; ГО "Платформа розвиткових проектів "Пріоритетів"; ФОП Ізай І.Ю.; ФОП Ледіда М.Р.; ФОП Балега О.В.; ФОП Левшаков В.В. ФОП Томищ І.М. | Виготовлення відеоролика на екологічну тематику - 1 послуга; організація та проведення круглого столу – 1 шт; друк еколого-просвітницької продукції – 1 послуга; виготовлення деревяної продукції та нанесення на неї логотипів – 1 послуга; написання та просування еколого-просвітницькиї статей – 1 послуга; збір матеріалу та розроблення методичних рекомендацій з сортування відходів – 1 послуга; маркування, знакування та облаштування екостежки – 1 послуга; виготовлення картонної продукції для сортування побутових відходів – 1 послуга; організація та проведення акції прибирання сміття "ЕКОПІКНІК"- 1 шт. |
|  | 3.3. Функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну річки Тиси | 2620 | обласний | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  | 150,0 |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Здійснена закупівля хімічних реактивів: основні неорганічні та органічні хімічні речовини, стандартні зразки; хімічний посуд; лабораторні меблі; контейнери для транспортування проб води; хладоагенти; прилад лабораторний: pH-метр/кондуктометр з калібровкою |
|  | 3.4. Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | 2620 | обласний | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  | 150,0 |  | 0 | Державна екологічна інспекція у Закарпатській області | Придбано: - вентиляційне обладнання та регулятор швидкості для вентиляційного обладнання; - лабораторні меблі; - кухонні печі; - частини холо-дильного обладнання; - печі непобу-тового призначення; - електричне приладдя; - шини авто-мобільні для службових транс-портних засобів; - папір А4 та канцтовари; - послуги по шиномонтажу та балансуванню коліс; - здійснено технічне обслуговування і ремонт офісної техніки; - здійснено виготовлення офіційних копій нормативних документів |
| Усього |  |  |  | 5562,1 |  | 5562,1 |  | 1929,8 |  | 1929,8 |  | 0 |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 5562,1 |  | 5562,1 |  | 1929,8 |  | 1929,8 |  | 0 |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2021 рік, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено обласною (бюджетною) програмою на звітний період, тис. грн |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на рекультивацію територій полігонів твердих побутових відходів | тис. грн |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 0 |  | 0 | -2500,0 |  |  | -2500,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на рекультивацію територій полігонів твердих побутових відходів | шт. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на рекультивацію територій полігонів твердих побутових відходів | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на рекультивацію територій полігонів твердих побутових відходів | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок того, що кошти не були розподілені. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | тис. грн |  | 500,0 |  | 500,0 | 483,0 |  | 483,0 | -17,0 |  |  | -17,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | тис. грн |  | 483,0 |  | 483,0 | 483,0 |  | 483,0 |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок економії коштів за рахунок процедур державних закупівель – 17,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | тис. грн |  | 1807,1 |  | 1807,1 | 691,8 |  | 691,8 | -1115,1 |  |  | -1115,3 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | шт. |  | 17 |  | 17 | 9 |  | 9 | -8 |  |  | -8 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | тис. грн |  | 63,8 |  | 63,8 | 76,9 | - | 76,9 | - |  |  | - |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | % | 63,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: - нерозподілені кошти – 723,1 тис.грн. - економія коштів за рахунок процедур державних закупівель – 0,2 тис.грн. - повернення коштів повернуті в бюджет в зв'язку із-за неможливості проведення робіт – 392,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат | тис. грн | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість придбаних технічних засобів | тис. грн |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Вартість придбання паперу | тис. грн |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Послуга по монтажу та налаштуванню локальної комп'ютерної мережі | тис. грн |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Послуга по розробці сайту | тис. грн |  | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних технічних засобів | шт. |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість придбаного паперу | пачок |  | 477 |  | 477 |  | 477 | 477 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість локальних комп'ютерних мереж | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Кількість послуг | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного технічного засобу | тис. грн |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Середня вартість однієї пачки паперу | тис. грн |  | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Середня вартість монтажу та налаштуванню локальної комп'ютерної мережі | тис. грн |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Середня вартість розробки сайту | тис. грн |  | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських, екологічних організацій | % | 100,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фототек тощо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | тис. грн |  | 355,0 |  | 355,0 | 355,0 |  | 355,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | шт. |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | тис. грн |  | 39,4 |  | 39,4 | 39,4 |  | 39,4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 | Функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну річки Тиси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на функціонування системи моніторингу поверхневих | тис. грн |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на функціонування системи моніторингу поверхневих | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на функціонування системи моніторингу поверхневих | тис. грн |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на функціонування системи моніторингу поверхневих | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 | Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | тис. грн |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | тис. грн |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту              ________________                   	     	              Юрій ШПОНТАК

(підпис)                        		              (Ім’я та прізвище)