##### Додаток 3

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми:  Програма розвитку прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018-2022 роки.

- Номер та дата рішення про прийняття Програми:  № 1065 від 22.02.2018 року.

- Заплановане фінансування, грн: 218,3 млн. гривень.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації, Закарпатська митниця Держмитслужби (за згодою), управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, сільські, селищні ради територіальних громад, райдержадміністрації.

- Мета Програми: створення прикордонної інфраструктури, яка сприятиме транспортній та одночасно суспільно-економічній інтеграції прикордонних регіонів, які наразі розділені між собою так, щоб наявність лінії кордону не становила ніякої фізичної перешкоди для міждержавного транспортного руху громадян та товарів.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  |  | Касові видатки за 2021 рік, тис. грн |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  | фінан-сові джерела |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | ПП „Яблунівка – Ре-мете (Гута)” (розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) | 2620 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 100,0 0 0 | 100,0 0 0 | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет |  | 49,920 0 0 |  | 49,920 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Вишківська селищна територіальна громада | Розроблено детальний план території території для будівництва міжнародного пункту пропуску „Яблунівка – Ре-мете (Гута)” |
| 2 | ПП „Велика Паладь - Нодьгодош” (розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) | 3220 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 100,0 0 0 | 0 0 0 | 100,0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет |  | 49,5 0 0 |  | 0 0 0 | 49,5 0 0 | 0 0 0 | Пийтерфолвівська сільська територіальна громада | Розроблено детальний план території для будівництва міжнародного пункту пропуску на українсько-угорському кордоні „Велика Паладь-Нодьгодош” на території Пийтерфолвівської територіальної громади". |
| 3 | ПП „Дийда – Берегдароц” (розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) | 3220 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 100,0 0 0 | 0 0 0 | 100,0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет |  | 48,942 0 0 |  | 0 0 0 | 48,942 0 0 | 0 0 0 | Великобийганська сільська територіальна громада | Розроблено Детальний план території для розміщення міжнародного пункту пропуску „Дийда-Берегдароц” |
| 4 | ПП „Лубня – Волосате” (розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) | 2620 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 100,0 0 0 | 100,0 0 0 | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет |  | 98,401 0 0 |  | 98,401 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Ставненська сільська територіальна громада | Розроблено детальний план території „Будівництво пункту пропуску на Українсько-Польському кордоні "Лубня-Волосате” |
| 5 | ПП „Забрідь – Уліч” (розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) | 2620 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 100,0 0 0 | 100,0 0 0 | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет |  | 99,391 0 0 |  | 99,391 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Великоберезнянська селищна територіальна громада | Розроблено детальний план території для будівництва пункту пропуску на українсько-словацькому кордоні „Забрідь-Уліч” за межами населеного пункту на території Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району |
| 6 | ПП „Соломоново – Чієрна” (ПП „Страж – Чіерна над Тисою”) (розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) | 2620 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 100,0 0 0 | 100,0 0 0 | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет |  | 72,952 0 0 |  | 72,952 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Чопська міська територіальна громада | Розроблено детальний план території пункту пропуску „Соломоново-Чієрна” (пункт пропуску „Страж-Чіерна над Тисою” |
| 7 | ПП „Паладь-Комарівці – Руське” (розроблення детального плану території та проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) | 2620 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 100,0 0 0 | 100,0 0 0 | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Сюртівська сільська територіальна громада | Розроблено детальний план території пункту пропуску „Паладь-Комарівці-Руське” (оплата за кошти місцевого бюджету) |
| Усього |  | - | - | 700,0 | 500,0 | 200,0 | - |  | 419,106 |  | 320,664 | 98,442 | 0 |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  | - | - | 700,0 | 500,0 | 200,0 | - |  | 419,106 |  | 320,664 | 98,442 | 0 |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінан-совано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску „Забрідь-Уліч” | Великоберезнянська селищна територіальна громада | 100,0 | 2620 | 99,391 | 99,391 | 99,391 | - | - |
| 2 | Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску „Дийда-Берегдароц” | Великобийганська сільська територіальна громада | 100,0 | 3220 | 100,0 | 48,942 | 48,942 | - | - |
| 3 | Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску „Яблунівка-Ремете (Гута)” | Вишківська селищна територіальна громада | 100,0 | 2620 | 49,921 | 49,920 | 49,920 | - | - |
| 4 | Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску „Велика Паладь-Нодьгодош” | Пийтерфолвів-ська сільська територіальна громада | 100,0 | 3220 | 50,0 | 49,500 | 49,500 | - | - |
| 5 | Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску „Лубня-Волосате” | Ставненська сільська територіальна громада | 100,0 | 2620 | 98,401 | 98,401 | 98,401 | - | - |
| 6 | Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску „Паладь-Комарівці-Руське” | Сюртівська сільська територіальна громада | 100,0 | 2620 | 50,0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Розробка детального плану території та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пункту пропуску „Соломоново-Чієрна” (пункт пропуску „Страж-Чіерна над Тисою” | Чопська міська територіальна громада | 100,0 | 2620 | 72,952 | 72,952 | 72,952 | - | - |
| Разом |  |  | 700,0 | - | 520,665 |  | 419,106 | - | - |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | -- |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | - | - | 700,0 | 500,0 | 200,0 |  | 419,106 |  |  | 320,664 |  |  | 98,442 |  | 280,894 |  |  | 179,336 |  | 101,558 |

| В. о. директора департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації | Сергій ПОПОВИЧ (Ім’я та прізвище) | _________________ (підпис) |
| --- | --- | --- |