##### Додаток 3

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- 1. Основні дані:

-  Регіональна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2023 року;

- № 125 від 25.02.2021;

- Заплановане фінансування на 2021 рік – 76,05  млн. грн. в тому числі:

Обласний бюджет –11,0 млн. грн.;

Інші місцеві бюджети – 4,15 млн. грн.;

Державний бюджет –60,9 млн. гривень

- Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації;

- Мета Програми: подальше зміцнення дисципліни учасників дорожнього руху, запобігання дорожньому травматизму, посилення безпеки дорожнього руху та поліпшення стану доріг, вулиць і залізничних переїздів, зниження показників аварійності на вулично-дорожній мережі Закарпатської області та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, зниження соціальної напруги цієї проблеми, створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів для учасників дорожнього руху, надання статусу основ реалізації в області загальної державної транспортної політики у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за 2021 рік, тис. грн |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого облдержадміністрації, Служба автомобіль-них доріг у Закарпа-тській області (за згодою), ДП «Служба місцевих автомобіль-них доріг у Закарпат-ській області» (за згодою) райдерж-адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ), Комунальне підприємство Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» |  | Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося Фінансування у 2021 році не здійснювалося |
| 2 | Забезпечення дотримання Правил дорожнього руху | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдерж-адміністрації, Служба автомобільних доріг у Закарпатській області (за згодою), ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області » (за згодою), головне управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою), райдерж-адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) |  |  |
| 3 | Розвиток та виховання безпечної поведінки учасників дорожнього руху | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Управління інформацій-ної діяльності та комуні-кацій з громадськістю облдержадміністрації спільно з філією ПАТ НСТУ «Закарпатська регіональна дирекція» (за згодою) та управлінь-ням патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патруль-ної поліції (за згодою) |  |  |
| 4 | Зниження рівня тяжкості та наслідків дорожньо-транспортних пригод | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент охорони здоров’я облдерж--адміністрації управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патруль-ної поліції (за згодою), головне управління ДСНС України у Закар=патській області (за згодою) |  |  |
| 5 | Забезпечення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфра-структури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг у Закарпатській області (за згодою ) , Комунальне підприємство Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг |  |  |
| 6 | Безпека до - рожнього руху на залізнич - них пере - їздах | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Виробничі структурні підрозділи дистанції колій, які розташовані на території області, регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська заліз - ниця » (за згодою), департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Закарпатській області (за згодою), ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» (за згодою), райдерж-адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) |  |  |
| 7 | Безпека дорожнього руху | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) |  |  |
| 8 | Розроблення інтерактивної карти автомобільних доріг загального користування | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) |  |  |
| 9 | Забезпечення системного котролю габаритно - вагових параметрів транспортних засобів | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Західне міжрегіо - нальне управління Укртрансбезпеки (згодою) |  |  |
| 10 | Зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС та патрульної поліції для забезпечен ня вико нання аварійно - рятувальних робіт на авто нобіль-них дорогах у місцях скоєння ДТП | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | - | 0 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет Місцевий бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації, головне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патру-льної поліції (за згодою) |  |  |
| Усього |  | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | -- |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |

В. о. директора департаменту                              	__С. ПОПОВИЧ__ 						      _____________

(Ім’я та прізвище)							(підпис)