##### Додаток 3

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- 1. Основні дані:

-  Програма розвитку Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 - 2025 роки;

- № 1743 від 16.07.2020;

- Заплановане фінансування на 2021 рік – 101,0  млн. грн. в тому числі:

Обласний бюджет –1,0 млн. грн.;

Державний бюджет –100,0 млн. гривень

- Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації;

- Мета Програми: розвиток ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», забезпечення вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його

служб, розвиток та розбудова аеропортової та аеродромної інфраструктури, відновлення вантажних авіаперевезень та розбудова вантажного термінального комплексу, збільшення обсягів авіаційних перевезень та розширення географії маршрутів.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за 2021 рік, тис. грн |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого облдержадміністрації, Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» |  | Фінансування у 2021 році не здійснювалося |
| 2 | Придбання пожежного автомобіля для аварійно-рятувальної команди аеропорту | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | 0 | 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого облдержадміністрації, Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» |  | Фінансування у 2021 році не здійснювалося |
| 3 | Реконструкція будівлі ВОХОР з добудовою приміщень для розміщення аварійно-рятувального загону та ангару для техніки з виготовленням проектно-кошторисної документації і проведення комплексної експертизи. | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | - | 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого облдержадміністрації, Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» |  | Фінансування у 2021 році не здійснювалося |
| 4 | Придбання спецтехніки для обслуговування літаків, в тому числі: машини туалет-сервіс, заправка води, апарату наземного джерела живлення ПС, тягач тощо. | - | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | - | 0 0 | Кошти обласного бюджету держ. бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  | ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород», департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого облдержадміністрації, Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних громад» |  | Фінансування у 2021 році не здійснювалося |
| Усього |  | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  | Фінансування у 2021 році не здійснювалося |
| Разом з обласного бюджету |  | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами ( за переліками об'єктів, у разі їх наявності )

| № з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2021 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |  |  |  | усього |  |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | -- |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |

В. о. директора департаменту                              	__С. ПОПОВИЧ__ 						      _____________

(Ім’я та прізвище)							(підпис)