Додаток 3 до Програми

(у редакції рішення обласної ради

_____2022  №_______)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021 – 2024 роки та результативні показники

| № з/п | Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів Програми |  | Строк виконання заходу | Вико-навці |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат (у натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет (в т.ч. попов-нення статутного капіталу) |  | державний бюджет |  | доходи КП |  | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* |  |
| 1. |  | Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» |  | Оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників ЗОКП «МА Ужгород» згідно міжгалузевої угоди Міністерства транспорту та профспілки працівників аеропортів | 2021-2022 |  | ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» |  | 32252 |  |  |  | - | 13305 | 18947 |  |  | Оплата праці працівників ЗОКП «МА Ужгород» згідно з міжгалузевою угодою Мінтранспорту та профспілки працівників аеропортів |
| 2. |  | -//- |  | Комунальні послуги | -//- |  | -//- |  | 2701 |  |  |  | - | 901 | 1800 |  |  | Оплата комунальних та телекомунікацій-них послуг |
| 3. |  | Підтримання у належному стані матеріально-технічної бази підприємства |  | Витрати, пов’язані з поточними ремонтом виробничого обладнання, будівель та споруд | -//- |  | -//- |  | 550 |  |  |  | 2 | 302 | 250 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 4. |  | -//- |  | Витрати, пов’язані з підтримкою в належному стані рухомого майна | -//- |  | -//- |  | 1600 |  |  |  | 72 | 672 | 1000 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 5. |  | Дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб |  | Витрати на забезпечення технічної підтримки інформаційної безпеки та аналізу даних підприємства | -//- |  | -//- |  | 150 |  |  |  | 31 | 131 | 50 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» забезпечення інформаційної безпеки та захист від кібератак |
| 6. |  | Підтримання у належному стані матеріально-технічної бази підприємства |  | Послуги з технічного обслуговування обладнання | -//- |  | -//- |  | 170 |  |  |  | - | 50 | 120 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 7. |  | Дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб |  | Витрати на функціонування лабораторії ПММ | -//- |  | -//- |  | 120 |  |  |  | 7 | 77 | 50 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» забезпечення контролю якості пального ПС |
| 8. |  | -//- |  | Витрати на сертифікаційну придатність служби ПММ | -//- |  | -//- |  | 290 |  |  |  | - | 170 | 120 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності |
| 9. |  | -//- |  | Витрати на забезпечення повного циклу авіапаливозабезпечення за сучасними вимогами та сертифікаційними нормами | -//- |  | -//- |  | 2009 |  |  |  | 71 | 2080 | - |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» забезпечення функціонування складу ПММ |
| 10. |  | -//- |  | Витрати на страхування | -//- |  | -//- |  | 400 |  |  |  | - | 200 | 200 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності аеропорту |
| 11. |  | -//- |  | Витрати на проведення обов’язкових видів навчання, курси підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | -//- |  | -//- |  | 422 |  |  |  | 50 | 177 | 295 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності служб |
| 12. |  | -//- |  | Витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів для власних потреб | -//- |  | -//- |  | 520 |  |  |  | 50 | 170 | 400 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 13. |  | -//- |  | Експертні послуги для сертифікація служб | -//- |  | -//- |  | 130 |  |  |  | - | 50 | 80 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності служб |
| 14. |  | -//- |  | Витрати на закупівлю послуг, обладнання та матеріалів, необхідних для сертифікаційної придатності служб і аеродрому | -//- |  | -//- |  | 421 |  |  |  | 3 | 143 | 281 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності служб |
| 15. |  | -//- |  | Придбання трактора з навісним обладнанням (лопата-отвал, косарка, кущоріз тощо) | 2022 |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 3200 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 16. |  | Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» |  | Витрати, пов’язані з охороною праці | -//- |  | -//- |  | 150 |  |  |  | 51 | 151 | 50 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» забезпечення сертифікаційних вимог аеродрому Ужгород |
| 17. |  | -//- |  | Витрати на медичне забезпечення аеропорту | -//- |  | -//- |  | 150 |  |  |  | - | 100 | 50 |  |  | Забезпечення сертифікаційних вимог аеродрому Ужгород |
| 18. |  | Дотримання вимог сертифікаційної придатності аеропорту та його служб |  | Витрати пов’язані з підготовкою аеродрому до ВЛП та ОЗП | -//- |  | -//- |  | 500 |  |  |  | 13 | 413 | 100 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» забезпечення сертифікаційних вимого аеродрому Ужгород |
| 19. |  | Збільшення обсягів авіаційних перевезень та розширення географії маршрутів |  | Послуги з визначення PCN (Проведення натурних випробувань та визначення показників несучої спроможності штучних покриттів, класифікаційного числа покриттів (PCN) | -//- |  | -//- |  | 600 |  |  |  | - | 300 | 300 |  |  | Забезпечення сертифікаційних вимого аеродрому Ужгород |
| 20. |  | Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» |  | Витрати на оплату земельного та екологічного податку | -//- |  | -//- |  | 522 |  |  |  | - | 372 | 150 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 21. | Підвищення рівня безпеки авіаційної та пожежної безпеки |  | Витрати на обстеження перешкод приаеродромної території |  | -//- | -//- |  | 596 |  |  |  | 54 |  | 650 | - |  |  | Забезпечення належного рівня безпеки польотів |
| 22. | Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» |  | Витрати на утримання та благоустрій території, очищення території аеродрому та підходи до неї від чагарників, покіс трави, обрізка кущів, проведення експлуатаційних заходів тощо |  | 2022 | -//- |  | 850 |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 23. | Підвищення рівня безпеки авіаційної та пожежної безпеки |  | Витрати на обслуговування та монтаж систем протипожежного захисту |  | -//- | -//- |  | 170 |  |  |  | - |  | 100 | 70 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП «МА Ужгород» забезпечення сертифікаційних вимог аеродрому Ужгород |
| 24. | -//- |  | Оцінка протипожежного стану об’єкта та систем протипожежного захисту |  | -//- | -//- |  | 40 |  |  |  | - |  | 40 | 0 |  |  | Підвищення рівня безпеки польотів |
| 25. | -//- |  | Витрати на підготовку «Плану управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи у зоні аеродрому» |  | -//- | -//- |  | 140 |  |  |  | - |  | 140 | 0 |  |  | Забезпечення належного рівня безпеки польотів |
| 26. | -//- |  | Витрати на забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки на аеродромі |  | -//- | -//- |  | 2686 |  |  |  | - |  | 2271 | 415 |  |  | Забезпечення належного рівня безпеки польотів |
| 27. | -//- |  | Придбання техніки для служби авіаційної безпеки |  | -//- | -//- |  | 640 |  |  |  | - |  | 640 | 0 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП |
| 28. | -//- |  | Капітальний ремонт внутріпортової дороги з твердим покриттям (6 км 425 м шир.3,0 м) |  | -//- | -//- |  | 3100 |  |  |  | - |  | 2100 | 1000 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП та ВОХР |
| 29. | -//- |  | Придбання та встановлення системи контролю безпеки периметру аеропорту |  | -//- | -//- |  | 2300 |  |  |  | 60 |  | 2360 | 0 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП |
| 30. | -//- |  | Придбання обладнання для служби авіаційної безпеки |  | -//- | -//- |  | 4650 |  |  |  | 404 |  | 4904 | 150 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП |
| 31. | -//- |  | Встановлення технічної сигналізації ДСО для збереження зброї воєнізованої охорони аеропорту |  | -//- | -//- |  | 100 |  |  |  | - |  | 50 | 50 |  |  | Забезпечення сертифікаційної відповідності САБ (служби авіаційної безпеки) ЗОКП та ВОХР |
| 32. | -//- |  | Придбання аварійно-рятувального обладнання та спец. одягу, взуття для САРПЗП |  | -//- | -//- |  | 1750 |  |  |  | 28 |  | 1528 | 250 |  |  | Забезпечення належного рівня аварійно-пожежної безпеки ЗОКП |
| 33. | -//- |  | Придбання в лізинг пожежної машини |  | 2021 | -//- |  | 2290 |  |  |  | - |  | 2290 | 0 |  |  | Забезпечення належного рівня аварійно-пожежної безпеки ЗОКП |
| 34. | Підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» |  | Виготовлення робочої технічної та проєктно-кошторисної документації з будівництва пожежно-рятувальної станції і проведення комплексної експертизи |  | 2021-2022 | -//- |  | 1356,4 |  |  |  |  |  | 676,4 | 680 |  |  | ПКД та експертні звіти будівництва пожежно-рятувальної станції |
| 35. | -//- |  | Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому «Ужгород» і системи її електропостачання, розташованого за адресою: вул. Собранецька, 145, м. Ужгород, в т. ч. виготовлення ПКД та проведення комплексної експертизи |  | 2021-2022 | -//- |  | 590 |  | 82391,8 |  |  |  | 80273,1 | 2708,7 |  |  | Оновлення світлосигнальної системи «Міжнародного аеропорту Ужгород» і системи її електропостачання |
| 36. | -//- |  | Капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145, в м. Ужгород, в т. ч. виготовлення ПКД та проведення комплексної експертизи |  | 2021 | -//- |  | 96,7 |  | 43545,2 |  |  |  | 43641,9 | 0 | 0 | 0 | Нове покриття місць стоянок «Міжнародного аеропорту Ужгород» |
| 37. | -//- |  | Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород, в т. ч. виготовлення ПКД та проведення комплексної експертизи |  | 2021-2022 | -//- |  | 67,8 |  | 10110 |  |  |  | 8058,1 | 2119,7 |  |  | Нове сучасне покриття руліжної доріжки «Міжнародного аеропорту Ужгород» |
| 38. | -//- |  | Капітальний ремонт покриття перону в зоні терміналу аеродрому «Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород, в т. ч. виготовлення ПКД та проведення комплексної експертизи |  | 2021-2022 | -//- |  | 1798,6 |  |  |  |  |  | 61,1 | 1737,5 |  |  | Нове покриття перону «Міжнародного аеропорту Ужгород» |
| 39. | -//- |  | Реконструкція аеровокзалу «Міжнародного аеропорту Ужгород» по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород, в т. ч. виготовлення ПКД та проведення комплексної експертизи |  | 2021-2022 | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виліт та приліт пасажирів через сучасний аеровокзал «Міжнародного аеропорту Ужгород» |
| 40. | -//- |  | Ремонт асфальтобетонного покриття штучної злітно-посадкової смуги руліжної доріжки, стоянки повітряних суден, перону. Залив швів та тріщин бітумною сумішшю, поновлення маркування |  | -//- | -//- |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | Нове покриття штучної злітно-посадкової смуги руліжної доріжки, стоянки повітряних суден, перону «Міжнародного аеропорту Ужгород» |
| 41. | -//- |  | Придбання спецтехніки для обслуговування літаків, витрати на транспортування транспортних засобів та спецтехніки тощо |  | 2022 | 2022 |  | 1432 |  |  |  |  |  |  | 1432 |  |  | Забезпечення авіаційної придатності та оснащеності ЗОКП «МА Ужгород» |
| 42. | -//- |  | Витрати на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування та реєстрацію речових прав на нерухоме майно |  | 2022 | -//- |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Відведення земельних ділянок у постійне користування аеропорту |
|  | УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 72210,5 |  | 136047,0 |  | 896,0 |  | 169547,6 | 39605,9 |  |  |  |

Примітка: *Джерела фінансування Програми у 2021 – 2024 роках наведено у додатку 2 Програми. Перелік завдань                     і заходів Програми та результативні показники на 2023 – 2024 роки визначатимуться на відповідний рік.

Перший заступник голови ради								                           Андрій ШЕКЕТА