Додаток 1

Звіт щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області

на 2021 – 2023 роки

- Основні данні:

- - Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки;

- рішення Закарпатської обласної ради від 17.12.2020 року № 66 (зі змінами)

- загальний обсяг фінансових ресурсів усього – 36965,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету 2021 рік-10355,0 тис. грн.; 2022 рік-10305,0 тис. грн; 2023 рік-16305,0 тис. грн.

- розпорядник коштів (виконавець програми) – Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- мета програми: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Закарпатської області шляхом проведення заходів щодо охорони і раціонального використання земель; раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; ядерної та радіаційної безпеки; збереження природно-заповідного фонду; наукової, освітньої, екологічної інформації та пропаганди; моніторингу навколишнього природного середовища та організації проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2021-2023 рік, тис. грн |  |  |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн |  |  | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела |  | у тому числі: |  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього по програмі |  |  | обласний |  | 21191,1 |  |  | 21191,1 | обласний | 9590,539 |  | 9590,539 |  |  | 313,261* |  |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  | обласний |  | 21191,1 |  |  | 21191,1 | обласний | 9590,539 |  | 9590,539 |  |  | 313,261* |  |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охорона і раціональне використання земель | 2620 | обласний |  | 5079,016 |  |  | 5079,016 | обласний | 5079,016 |  | 5079,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3210 | обласний |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220 | обласний |  | 900,0 |  |  | 900,0 | обласний | 483.0 |  | 483.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3142 | обласний |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 | обласний | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3210 |  | обласний | 2500,0 |  |  | 2500,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад об'єднаних територіальних громад, КП ЗОР «Будкомплектторг» |  |  | Рекультивація територій полігонів твердих побутових відходів (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації). Кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в звʼязку з відсутністю розподілу по заходам (обʼєктам) відповідно чинного законодавства |  |
|  |  | 3220 |  | обласний | 500,0 |  |  | 500,0 | обласний | 483,0 |  |  | 483,0 |  |  | Райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад об'єднаних територіальних громад, КП ЗОР «Будкомплектторг» |  |  | Захист центральної частини с. Білки від підтоплення, зокрема ремонт берегоукріплення потічків, які знаходяться по обидві сторони опорного Білківського закладу загальної середньої освіти вздовж країв шкільної території (загальна довжина близько 500 метрів) Здійснено ремонт берегоукріплення потічків, які знаходяться по обидві сторони опорного Білківського закладу загальної середньої освіти вздовж країв шкільної території (загальна довжина близько 500 метрів) |  |
|  |  | в тому числі 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3142 |  | обласний | 2500,0 |  |  | 2500,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад об'єднаних територіальних громад, КП ЗОР «Будкомплектторг» |  |  | Охорона і раціональне використання земель. Видатки на реалізацію Програми не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 |  |
|  |  | в тому числі 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220 |  | обласний | 400,0 |  |  | 400,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | Розробка проєктної документації (стадія „Проект”), в тому числі проекту землеустрою по об’єкту: «Будівництво гідротехнічної споруди для забезпечення покращення санітарного стану русла річки Тиса в Берегівському районі Закарпатської області» Кошти повернені. Виділені кошти не використані в зв’язку із тим, що вихідними даними для розроблення проекту землеустрою є детальний план територій, який наразі не виготовлений |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 2631,178 |  |  | 2631,178 | обласний | 2631,178 |  |  | 2631,178 |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | Поточний ремонт правобережної дамби р.Ріка в с. Липча Хустської ТГ Хустського району Закарпатської області”, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної доку-ментації та проведення державної будівельної експертизи Проведено поточний ремонт правобережної дамби р.Ріка в с.Липча на ділянках, зокрема: Ділянка №1 Правобережна огороджувальна дамба довжиною 80м -земляні роботи (розробка грунту) -510 м 3 -планування укосів -496м 2 Кріплення правого берега довжиною 90 м. -кріплення призми упору (улаштування кам’яних відсипів банкетів і призм) - 1096м 3 Ділянка №2 Правобережна огороджувальна дамба довжиною 55м - земляні роботи (розробка грунту) -226 м 3 -планування укосів -474м 2 Кріплення правого берега довжиною 65 м. -кріплення призми упору (улаштування кам’яних відсипів банкетів і призм) - 350м |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 1118,733 |  |  | 1118,733 | обласний | 1118,733 |  |  | 1118,733 |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | Поточний ремонт лівобережної дамби р. Теребля в смт. Буштино Буштинської ТГ Тячівського району Закарпатської області”, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної будівельної експертизи Проведено поточний ремонт лівобережної дамби р.Теребля в смт.Буштино довжиною 77м : -земляні роботи (зведення гребеня дамби ) -2105 м 3 -планування укосів -3633 м 2 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 1329,105 |  |  | 1329,105 | обласний | 1329,105 |  |  | 1329,105 |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | .„Поточний ремонт лівобережної дамби р. Тересва в с. Криве Тересвянської ТГ Тячівського району Закарпатської області”, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної будівельної експертизи Проведено поточний ремонт лівобережної дамби р.Тересва в с.Криве довжиною 105м -земляні роботи (зведення гребеня дамби ) -5252 м 3 -планування укосів -2809м2 |  |
| 2 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 2240 |  | обласний | 4005,0 |  |  | 4005,0 | обласний | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2610 |  | обласний | 723,1 |  |  | 723,1 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 1129,0 |  |  | 1129,0 | обласний | 736,8 |  |  | 736,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2610 |  | обласний | 723,1 |  |  | 723,1 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих рад об'єднаних територіальних громад, КП ЗОР «Будкомплектторг» |  |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). Кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в звʼязку з відсутністю розподілу по заходам (обʼєктам) відповідно чинного законодавства |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 300,0 |  |  | 300,0 | обласний | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Оноківська сільська рада (ТГ) |  |  | Ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ у межах дачних масивів сіл Кам’яниця, Оноківці, Оріховиця. Ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища:в урочищі "Ліва строна"; - в межах дачного масиву по вул. Кринична с. Оноківці; - в межах дачного масиву по вул. Затишна с. Оноківці; - в межах дачного масиву вздовж обочин в. Гіоцинтова-Реформа в с. Кам'яниця; - в межах дачного масиву вздовж обочин в. Фіалкова-Реформа в с. Кам'яниця,- в межах дачного масиву масиву урочище Оріховське озеро вул. Волошина, - в межах дачного масиву масиву урочище Оріховське озеро вул. Букова. Всього прибрано та вивезено 2142 тонн сміття |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  | Кам'янська сільська рада (ТГ) |  |  | Обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 28 – км 32 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 28 – км 32 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  | Кам'янська сільська рада (ТГ) |  |  | Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 28 – км 32 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 28 – км 32 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  | Великоберезька сільська рада (ТГ) |  |  | Обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 21 – км 28 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 21 – км 28 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  | Великоберезька сільська рада (ТГ) |  |  | Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 21 – км 28 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 21 – км 28 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  | Берегівська райдержадміністрація |  |  | Обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 14 – км 21 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено обстеження водного обʼєкта річки Боржава км 14 – км 21 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  | Берегівська райдержадміністрація |  |  | Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 14 – км 21 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Боржава км 14 – км 21 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Великодобронська сільська рада (ТГ) |  |  | Обстеження водного об'єкта річки Латориця км30–км 35 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Великодобронська сільська рада (ТГ) |  |  | Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км30–км 35 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 48,9 |  |  | 48,9 |  |  | Ужгородська райдержадміністрація |  |  | Обстеження водного об'єкта річки Латориця км35–км 40 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено обстеження водного об'єкта річки Латориця км35–км 40 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 48,9 |  |  | 48,9 |  |  | Ужгородська райдержадміністрація |  |  | Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км35–км 40 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Проведено зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км 35 – км 40 |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Сюртівська сільська рада (ТГ) |  |  | Обстеження водного об'єкта річки Латориця км40–км 43 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Сюртівська сільська рада (ТГ) |  |  | Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км40–км 43 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Великолучківська сільська рада (ТГ) |  |  | Обстеження водного об'єкта річки Латориця км46–км 49 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Великолучківська сільська рада (ТГ) |  |  | Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км46–км 49 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Мукачівська райдержадміністрація |  |  | 2.1.16. Обстеження водного об'єкта річки Латориця км49–км 52 для подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 49,0 |  |  | 49,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Мукачівська райдержадміністрація |  |  | 2.1.17. Зрізування дерев у важкодоступних місцях річки Латориця км49–км 52 з метою подальшої ліквідації сміттєвих заторів. Гроші повернуті в бюджет із-за неможливості проведення робіт |  |
|  |  | в тому числі 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2240 |  | обласний | 1117,1 |  |  | 1117,1 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації |  |  | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Видатки на реалізацію Програми не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 |  |
|  |  | в тому числі 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2240 |  | обласний | 2689,9 |  |  | 2689,9 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації |  |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). Кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в звʼязку з відсутністю розподілу по заходам (обʼєктам) відповідно чинного законодавства |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 45,0 |  |  | 45,0 | обласний | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  | Великоберезька сільська рада (ТГ) |  |  | Послуги по ліквідації заторів від пластику та побутового сміття на р. Боржава с. Квасово Берегівського району Закарпатської області Планування під’їзних шляхів на р. Боржава с. Квасово Берегівського району екскаватором ЕО 2621; планування площадки під кран КС3577 ексвкаватором ЕО2621; підвезення працівників на місце призначення для проведення робіт автомобілем УАЗ 31519; оплата праці робітників та нарахування на заробітну плату; перевезення саморобного пристрою «краб» трактором ЮМЗ; розчистка р.Боржава від пластику краном КС 3577 |  |
|  |  | 2240 |  | обласний | 198,0 |  |  | 198,0 | обласний | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації |  |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання. Утилізовано 495000 шт. ламп розжарювання на загальну суму 99,0 тис. грн. |  |
| 3 | Збереження природно-заповідного фонду | 3220 |  | обласний | 1700,0 |  |  | 1700,0 | обласний | 1700,0 |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220 |  | обласний | 1700,0 |  |  | 1700,0 | обласний | 1700,0 |  |  | 1700,0 |  |  |  |  | Ужанський національний природний парк | Будівництво купольного дерев’яного будиночку діаметром 9 м. за адресою смт. Великий Березний, вул. Богдана Хмельницького № 8, Ужгородського району, Закарпатської області. Проведено будівельні роботи по купольному дерев’яному будиночку діаметром 9 м. за адресою смт. Великий Березний, вул. Богдана Хмельницького №8, Ужгородського району, Закарпатської області на загальну кошторисну вартість, в сумі 2 558,6 тис. грн., в т. ч. співфінансування з обласного бюджету на суму 1700,0 тис. грн., та облаштовано благоустрій території. |  |
| 4 | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій | 2282 |  | обласний | 1245,0 |  |  | 1245,0 | обласний | 580,0 |  |  | 580,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 |  | обласний | 1151,984 |  |  | 1151,984 | обласний | 694,723 |  |  | 694,723 |  | 313,261* |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | обласний | 120,0 |  |  | 120,0 | обласний | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3220 |  | обласний | 138,0 |  |  | 138,0 | обласний | 138,0 |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 |  | обласний |  | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  |  | 150,0 | 0 |  | Державна екологічна інспекція в Закарпатській області |  |  | Утримання та оснащення природо-охоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління. Придбано: - вентиляційне обладнання та регулятор швидкості для вентиляційного обладнання;- лабораторні меблі;- кухонні печі;- частини холодильного обладнання;- печі непобу-тового призначення;- електричне приладдя; - шини авто-мобільні для службових транс-портних засобів;- папір А4 та канцтовари;- послуги по шиномонтажу та балансуванню коліс;- здійснено технічне обслуговування і ремонт офісної техніки; - здійснено виготовлення офіційних копій нормативних документів |  |
|  |  | 3110 |  | обласний |  | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  |  | 40,0 | 0 |  | ТОВ "СМОК" |  |  | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області . Придбання персонального комп'ютера 1 шт., багатофункціонального пристрою 1 шт. |  |
|  |  | 2282 |  | обласний |  | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  |  | 60,0 | 0 |  | ФОП Фатула Р.С. ФОП Трунов С.М. ФОП Балла В.В. |  |  | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області Послуги пов'язані з - розробкою сайту-1; -монтажем та налаштуванням локальної комп'ютерної мережі- 1; - придбання паперу 476 шт.А4 та 1 шт. А3 |  |
|  |  | 2282 |  | обласний |  | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 355,0 |  |  | 355,0 |  |  | ФОП Завадяк В.І.; ФОП Сохін О.А.; ФОП Попович Н.В.; ФОП Лошак І.В.; ФОП Ледіда М.Р.; ФОП Донічен-ко А.Г.; ФОП Данка-нич М.В; ГО "Платформа розвиткових проектів "Пріоритетів"; ФОП Ізай І.Ю.; ФОП Ледіда М.Р.; ФОП Балега О.В.; ФОП Левшаков В.В. ФОП Томищ І.М. |  |  | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. Виготовлення відеоролика на екологічну тематику - 1 послуга; організація та проведення круглого столу – 1 шт; друк еколого-просвітницької продукції – 1 послуга; виготовлення деревяної продукції та нанесення на неї логотипів – 1 послуга; написання та просування еколого-просвітницькиї статей – 1 послуга; збір матеріалу та розроблення методичних рекомендацій з сортування відходів – 1 послуга; маркування, знакування та облаштування екостежки – 1 послуга; виготовлення картонної продукції для сортування побутових відходів – 1 послуга; організація та проведення акції прибирання сміття "ЕКОПІКНІК"- 1 шт. |  |
|  |  | 2620 |  | обласний |  | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | Функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну річки Тиси. Здійснена закупівля хімічних реактивів: основні неорганічні та органічні хімічні речовини, стандартні зразки; хімічний посуд; лабораторні меблі; контейнери для транспортування проб води; хладоагенти; прилад лабораторний: pH-метр/кондуктометр |  |
|  |  | в тому числі 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | обласний |  | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації |  |  | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області. Видатки на реалізацію Програми не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 |  |
|  |  | 2282 |  | обласний |  | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2282 |  | обласний |  | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації |  |  | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Видатки на реалізацію Програми не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 |  |
|  |  | в тому числі 2023 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | обласний |  | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | ФОП Газа Я.В. |  |  | Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області. Придбання компʼютера - 1 шт Обслуговування інформаційного ресурсу ecozakarpat.gov.ua (web-сайту); придбання 250 уп. паперу для друку |
|  |  | 2282 |  | обласний |  | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | ФОП Фатула Р.С.4 ФОП Балла В.В. |  |  |  |
|  |  | 2620 |  | обласний |  | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 97,505 |  |  | 97,505 |  |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | Функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну річки Тиси (Поточний ремонт адміністративної будівлі Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса (приміщення лабораторії – кімн. №104,105)). Виконаний поточний ремонт двох кабінетів лабораторії: - облицювання поверхонь плитками-17,86м2 (каб.№104); - облицювання поверхонь плитками-35,0м2 (каб.№105); - фарбування стін водоемульсійними сумішами45м2 (каб.№104); - облицювання поверхонь плитками-45,0м2 (каб.№105); - фарбування стін водоемульсійними сумішами45м2 (каб.№105); - заміна замків у дверних полотнах (каб.№104 та каб.№105). на загальну суму 97,505 тис.грн. Залишок коштів на рахунку БУВР Тиса на 01.01.2024 становить 2,495 тис.грн. |
|  |  | 2620 |  | обласний |  | 454,766 |  | 454,766 | обласний | 0 |  |  | 0 | 313,261* |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | Встановлення (монтаж, налаштування) комплектів автоматизованих метеорологічних станцій та метеообладнання для стаціонарних спостережних постів протипаводкової системи „АІВС Тиса” – 12 комплектів” Процедура закупівель проведена, договір на встановлення укладений на суму 445,830 тис.грн., станом на 01.01.2024 року зареєстрована кредиторська заборгаваність за виконані роботи на суму 313,261 тис.грн. Завершення монтажу триватиме у 2024 році. Залишок коштів на 01.01.2024 на рахунку БУВР Тиса становить 454,766 тис.грн. |
|  |  | 2620 |  | обласний |  | 216,218 |  | 216,218 | обласний | 216,218 |  |  | 216,218 |  |  |  | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |  | .Поточний ремонт Атомно-абсорбційного спектрофотометра „ContrAA 300” для проведення аналізів лабораторією БУВР Тиси. Виконаний поточний ремонт приладу, проведене випробовування. При проведенні поточного ремонт у Атомно -абсорбційного спектрофотометра "ContrAA 300" встановлено: -вхідний фільтр компресора до приладу Analytik Jena ContrAA 300 -субмікронний фільтр компресора з діаметром пор 0,01 мкм до приладу Analytik Jena ContrAA 300 -набір для введення проби в атомно -абсорбаційний спектрометр Analytik Jena ContrAA 300 |
|  |  | 2620 |  | обласний |  | 22,0 |  | 22,0 | обласний | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  |  | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |  | Моніторинг рівня забруднення автотранс-портом, атмосферного повітря пішохідних зон м. Ужгород. Придбано хімреактиви та матеріали для Сектора спостережень за забрудненням атмосферного повітря, ;паливо- мастильні матеріали. Виконано маршрутні обстеження забруднення атмосферного повітря, проведено аналіз рівнів забруднення, придбано газоаналізатор СМ-2-СО та пробовідбірник ASA SM/100 |
|  |  | 3220 |  | обласний |  | 98,0 |  | 98,0 | обласний | 98,0 |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2620 |  | обласний |  | 59,0 |  | 59,0 | обласний | 59,0 |  |  | 59,0 |  |  |  | Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна Національної академія наук України |  |  | Геофізичний моніторинг Закарпатської області. Акумулятор гелевий LPM-GL 12 100AH-4шт; акумулятор свинцево-кислотний AGM LPM 12-26AH-3шт; aкумулятор гелевий LPM-GL 12 7AH-2шт; джерело безперебійного живлення 24в-1 шт Ноутбук HP 15.6 ProBook 450 G10 |
|  |  | 3220 |  | обласний |  | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2282 |  | обласний |  | 255,0 |  | 255,0 | обласний | 105,0 |  |  | 105,0 |  |  |  | ФОП Лошак І.В.; ФОП Буркало І.Й. |  |  | Заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища. Перевезення учасників екологічного заходу з очищення територій прилеглих до Вільшанського водосховища - 4 поїздки; тематична виставка "Закарпаття, Природні простори для життя і творчості" - 1 |
|  |  | 2282 |  | обласний |  | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації |  |  | Заходи з видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. Кошти профінансовано, але не використано у звʼязку з відсутністю заходів. Кошти повернені в бюджет |

*- Згідно п.6 розпорядження в.о.голови обласної державної адміністрації – начальника обласної адміністрації №1241 від 28.12.2023 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо обсягів трансфертів та зменшення доходів і видатків" невикористані на кінець 2023 року Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса кошти на виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки зберігаються на рахунках Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса для здійснення витрат у 2024 році на заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 – 2027 роки.

- Протягом 2022 року заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки не фінансувалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (в особливому режимі в умовах воєнного стану не здійснюються видатки, які не є першочерговими).

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2021 - 2023 роки, та пояснення щодо їх виконання

(згідно з переліком конкретних заходів, затверджених Програмою)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено обласною (бюджетною) програмою на звітний період, тис. грн |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 10979,016 |  | 10979,016 | 5562,016 |  | 5562,016 | -5417,0 |  |  | -5417,0 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | шт. |  | 10 |  | 10 | 4 |  | 4 | -6 |  |  | -6 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на охорону і раціональне використання земель | тис. грн |  | 1097,9 |  | 1097,9 | 1390,5 |  | 1390,5 | +292,6 |  |  | +292,6 |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на охорону і раціональне використання земель | % | 50,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: 2021 рік:- 17,0 тис.грн - економія коштів за рахунок процедур державних закупівель;- 2500 тис.грн - кошти не були розподілені; 2022 рік - 2500 тис.грн - видатки не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590; 2023 рік:- 400 тис.грн - кошти повернуті в бюджет в результаті того, що вихідними даними для розроблення проекту землеустрою є детальний план територій, який наразі не виготовлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | тис. грн |  | 5857,0 |  | 5857,1 | 835,8 |  | 835,8 | -5021,3 |  |  | -5021,3 |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | шт. |  | 56 |  | 56 | 11 |  | 11 | -45 |  |  | -45 |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | тис. грн |  | 104,59 |  | 104,59 | 75,98 |  | 75,98 | -28,61 |  |  | -28,61 |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на на раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | % | 14,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: 2021 рік: - 723,1 тис.грн - нерозподілені кошти ;- 0,2 тис.грн - економія коштів за рахунок процедур державних закупівель ; – 392,0 тис. грн- кошти повернуті в бюджет в зв'язку із-за неможливості проведення робіт; 2022 рік – 1117,1 тис.грн - видатки не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590; 2023 рік:- 2689,9 тис. грн.-- кошти не були розподілені; -99,0 тис.грн.- захід не був профінансований в звязку з тим, що населення продовжує здавати лампи розжарювання відповідно до постанови КМУ № 525 від 10.01.2023 р. Остаточна кількість зданих населенням ламп буде визначена і утилізована при закінченні експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Збереження природно-заповідного фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на збереження природно-заповідного фонду | тис. грн |  | 1700,0 |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на збереження природно-заповідного фонду | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на збереження природно-заповідного фонду | тис. грн |  | 1700,0 |  | 1700,0 | 1700,0 |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на збереження природно-заповідного фонду | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, підтримка громадських екологічних організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | тис. грн |  | 1439,984 |  | 1439,984 | 882,723 |  | 882,723 | -557,261 |  |  |  | -557,261 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | шт. |  | 15 |  | 15 | 9 |  | 9 | -6 |  |  |  | -6 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | тис. грн |  | 96,0 |  | 96,0 | 126,1 |  | 126,1 | +30,1 |  |  |  | +30,1 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | % | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло внаслідок: 2022 рік – 100,0 тис.грн - видатки не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590; 2023 рік : – 11,431 тис.грн - економії коштів за рахунок процедури державної закупівлі; - 313,261 тис.грн - не проведення платежу органами Казначейства за виконані роботи у (станом на 01.01.2024 року зареєстровано кредиторську заборгованість), а також відсутністю акту виконаних робіт. Завершення монтажу триватиме у 2024 році. Залишок коштів на 01.01.2024 на рахунку БУВР Тиса становить 457,261 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | тис. грн |  | 1065,0 |  | 1065,0 | 460,0 |  | 460,0 | -605,0 |  |  |  | -605 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | шт. |  | 21 |  | 21 | 23 |  | 23 | 2 |  |  |  | 2 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на заходи з проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | тис. грн |  | 50,71 |  | 50,71 | 20,0 |  | 20,0 | -30,71 |  |  |  | -30,71 |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на проведення конференцій, семінарів, круглих столів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони природного середовища | % | 43,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відхилення показників виникло внаслідок:

2022 рік – 355,0 тис.грн - видатки не здійснювалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590;

2023 рік: - 250,0 тис.грн - реальна вартість реалізованих заходів менша ніж було передбачено до фінансування.

|  | Завдання 3 | Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | затрат | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів, направлених на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | тис. грн |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів, направлених на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу, направленого на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | тис. грн |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів, направлених на утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери його управління | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту              ________________                   	     	              Юрій ШПОНТАК

(підпис)                        		              (Ім’я та прізвище)