Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми за 2023 рік

- Основні дані:

Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021 – 2024 роки.

Рішення обласної ради  17 грудня 2020 року № 57

Заплановане фінансування на 2023 рік – 25 500,00 тис. грн.

Розпорядник коштів – департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної військової адміністрації.

Виконавець Програми – Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт „Ужгород».

Мета Програми: Забезпечення виконання умов безпеки польотів та авіаційної безпеки згідно з нормативними вимогами та заходів, необхідних для сертифікації і ліцензування аеропортової діяльності та функціонування аеропорту.

- Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2023 рік, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінан-сові джерела | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |
| 1 | Виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату та сплата податків | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 21 778,2 | 21 778,2 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 21 778,2 | 21 778,2 | 0 | 0 | - | Оплата праці працівників ЗОКП „МА Ужгородˮ згідно з Галузевою угодою |
| 2 | Оплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії, інші першочергові видатки для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 1 921,8 | 1 921,8 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 1 921,8 | 1 921,8 | 0 | 0 | ТОВ «Закарпаттяенергозбут», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», АВЕ «Ужгород», КП «Водоканал» | Забезпечено безперебійну роботу аеропорту |
| 3 | Витрати, пов’язані з поточними ремонтом виробничого обладнання, будівель та споруд | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Витрати пов’язані з підтриманням у належному стані рухомого майна | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | ТОВ «Автокомплект», ТОВ «Будсервіс», ТОВ «Завод Кобзаренка», ФОП Шуберт М.І. | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП „МА Ужгород” |
| 5 | Витрати на забезпечення технічної підтримки інформаційної безпеки та аналізу даних підприємства | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Послуги з технічного обслуговування обладнання | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Витрати на функціонування лабораторії пально-мастильних матеріалів (ПММ) (у тому числі на придбання фільтра-сепаратора для відділення води від авіапалива) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8 | Витрати на страхування | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Витрати на проведення обов’язкових видів навчання, курсів підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Витрати на придбання ПММ для власних потреб | 2282 | - Кошти обласного бюджету | 800,00 | 800,00 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 400,2 | 400,2 | 0 | 0 | ТОВ «ОККО-ПОСТАЧ» | Забезпечення авіаційної придатності ЗОКП „МА Ужгород” |
| 11 | Витрати на закупівлю послуг, обладнання та матеріалів, необхідних для сертифікаційної придатності служб і аеродрому (ЦГМ), (НАУ) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | Витрати, пов’язані з охороною праці (придбання спецодягу, взуття для воєнізованої охорони (ВОХР) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Витрати, пов’язані з підготовкою аеродрому до ВЛП та ОЗП | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Витрати на оплату земельного та екологічного податків | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Витрати на утримання та благоустрій території, очищення території аеродрому та підходів до неї від чагарників, покіс трави, обрізка кущів, проведення експлуата-ційних заходів тощо | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Витрати на обслуговування та монтаж систем протипожежного захисту (придбання піноутворювача загального призначення для гасіння пожеж) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Витрати на забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки на аеродромі | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Капітальний ремонт внутріпортової дороги з твердим покриттям (6 км 425 м/шир. 3,0 м) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Маркування штучної злітно-посадкової смуги (2 км 038 м/шир. 40 м) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Проведення поточного/капітального ремонтів та благоустрою автомобільної стоянки і привокзальної площі | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Придбання основних засобів та ІНМА | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Ремонт та обслуговування електричного обладнання та електричних мереж | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Придбання спецодягу, взуття та інструменту для служби світлотехнічного та електротехнічного польотів (ССЕЗП) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Придбання спецодягу, взуття та інструменту для служби спецтранспорту (ССТ) та служби аеродромного забезпечення польотів (АЗП) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | Придбання аварійно-рятувального обладнання, спецодягу та взуття для служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення (САРПЗП) | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26 | Придбання комп’ютерної та оргтехніки для служб та адміністрації підприємства | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому „Ужгород” та системи електропостачання, розташованої за адресою: вулиця Собранецька, 145, м. Ужгород, | - | - Кошти обласного бюджету - Кошти державного бюджету | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - Кошти обласного бюджету - Кошти державного бюджету | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | - |
| 28 | Витрати на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування та реєстрацію речових прав на нерухоме майно | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29 | Витрати зі сплати судового збору, на виконання судових рішень та виконавчих документів | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | Проведення незалежного аудиту | - | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | - Кошти обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Усього |  |  |  | 25 500,00 | 25 500,00 | 0 |  | 25 100,2 | 25 100,2 |  |  |  |  |
| Разом з обласного бюджету |  |  |  | 25 500,00 | 25 500,00 | 0 |  | 25 100,2 | 25 100,2 |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | Завдання 1 забезпечення умов безпеки польотів та авіаційної безпеки відповідно до нормативних вимог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг виплати заробітної плати, нарахування на заробітну плату та сплата податків | тис. грн. |  | 21 778,20 | 21 778,20 | 0 | 21 778,20 | 21 778,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату за спожиті комуна-льні послуги та енергоносії, інші першочергові видатки для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства | тис. грн. |  | 1 921,80 | 1 921,80 | 0 | 1 921,80 | 1 921,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обсяг витрат на придбання ПММ для власних потреб | тис. грн. |  | 800,0 | 800,0 | 0 | 400,20 | 400,20 | 0 | -399,80 | -399,80 | 0 |
| 4 | Обсяг витрат пов’язаних з підтриманням у належному стані рухомого майна | тис. грн. |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість працівників, які отримують заробітну плату та сплачують податки | осіб | 156,25 | 21 778,20 | 21 778,20 | 0 | 21 778,20 | 21 778,20 | 0 | 21 778,20 | 21 778,20 | 0 |
| 2 | Обсяг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спожитої електроенергії; | квт/год | 1750 80,0 | 1750,80 | 1750,80 | 0 | 1750,80 | 1750,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водопостачання та водовідведення | м.куб. | 2 192,00 | 109,60 | 109,60 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вивезення побутових відходів | м.куб. | 206,00 | 41,3 | 41,3 | 0 | 41,3 | 41,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оплата послуг зв’язку |  | 12,0 | 20,10 | 20,10 |  | 20,10 | 20,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість витрат пов’язаних з підтриманням у належному стані рухомого майна | шт. | 40 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість витрат на придбання ПММ для власних потреб | літр | 13 333,00 | 800,00 | 800,00 | 0 | 400,2 | 400,20 | 0 | 399,8 | 399,8 | 0 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня заробі-тна плата та сплачені подат-ки на 1 працівника | тис. грн. |  | 139,40 | 139,40 | 0 | 139,40 | 139,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Середня вартість: | грн. |  | 50,00 200,00 1675,00 | 50,00 200,00 1675,00 | 0 | 50,00 200,00 1675,00 | 50,00 200,00 1675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 квт/год електроенергії; |  |  | 10,00 | 10,00 | 0 | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1м.куб. водопостачання, |  |  | 50,00 | 50,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1м.куб. побутові відходи |  |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |
|  | 1 послуга зв’язку |  |  | 1675,00 | 1675,00 | 0 | 1675,00 | 1675,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середня вартість витрат пов’язаних з підтриманням у належному стані рухомого майна | грн. |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Середня вартість витрат на придбання ПММ для власних потреб | грн. |  | 60,00 | 60,00 | 0 | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Своєчасність виконаних робіт та послуг, прид-бання витратних матеріалів тощо | Відсоток | 100 | 100 | 100 | 0 | 98 | 98 | 0 | -2,00 | -2,00 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | тис. грн. |  | 399,8* |  | 0 |  |  | 0 | 399,8* | 0 | 0 |

* Відхилення між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені  Програмою, обґрунтовуються тим, що не відбулися торги з придбання пально-мастильних матеріалів для власних потреб.

Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021 – 2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 17.12.2020 № 57 (зі змінами від 25.02.2021, від 02.12.2021, від 23.12.2021, від 19.05.2022, від 28.07.2022, від 03.11.2022) та розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 02.12.2022 № 852 (зі змінами від 23.02.2023 № 182 та від 15.03.2023 № 263)

В. о. директора департаменту            ________________                                              Сергій ПОПОВИЧ

(підпис)                                                                                  (власне ім’я та прізвище)