Додаток 1

Звіт за 2024 рік щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області

на 2024 – 2027 роки

- Основні данні:

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 – 2027 роки;

- розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 30.11.2023 року № 1054 (зі змінами);

- загальний обсяг фінансових ресурсів усього – 44920,0 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету 2024 рік-10805,0тис. грн.; 2025 рік-11105,0 тис. грн; 2026 рік-11105,0 тис. грн, 2027 рік-11105,0 тис. грн.

- розпорядник коштів (виконавець програми) – Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації;

- мета програми: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Закарпатської області шляхом проведення заходів щодо пом'якшення та адаптації до зміни клімату, запобіганню промисловому забрудненню та охорони атмосферного повітря, ефективного управління відходами, збалансованого використання природних ресурсів, збереження і відновлення біорізноманіття та природних екосистем, розвитку природоохоронних територій та об'єктів, ефективного управління у сфері охорони довкілля та природокористування.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис. грн |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  | Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 1 | Запобігання промисловому забрудненню та охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оснащення системами та приладами контролю пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря | 3220 | обласний | 130,0 |  | 130,0 | обласний | 130,0 |  | 130,0 | обласний | 130,0 |  | 130,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ), Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |
|  |  | 2620 | обласний | 70,0 |  | 70,0 | обласний | 70,0 |  | 70,0 | обласний | 70,0 |  | 70,0 |  | 0 |  |  |
|  | 1.1.1. Оснащення системами та приладами контролю пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря | 3220 | обласний | 130,0 |  | 130,0 | обласний | 130,0 |  | 130,0 | обласний | 130,0 |  | 130,0 |  | 0 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | Придбано: електроаспіратори ASA-4S, ASA-1S та автономний блок живлення, забезпечено проведення моніторингу; дозиметр-радіометр, 1 шт.; РН-метр, 1 шт.; стіл -мийка лабораторний, 1 шт., в комплекті з лабораторною стільницею, 1 шт фільтр АФА-ВП-20-1, 6 уп; корки силіконові 8х12х20; корки силіконові 3,5х6,5х15 |
|  |  | 2620 | обласний | 70,0 |  | 70,0 | обласний | 70,0 |  | 70,0 | обласний | 70,0 |  | 70,0 |  | 0 |  |  |
|  | 1.2. Проведення робіт із інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | 2620 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ), Закарпатський обласний центр з гідрометеорології |  |
|  | 1.2.1. Проведення робіт із інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища | 2620 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 | Закарпатський обласний центр з гідрометеорології | придбано: дозиметр-радіометр, 4 шт.; паливо — мастильні матеріали, 242 л; фільтр АФА-ВП-20-1, 2 уп.; поглинач Ріхтера швидкісний, 20 шт.; штатив для піпеток, 5 шт.; штатив для пробірок, 5 шт.; хімічні реактиви та матеріали. |
| 2 | Ефективне управління відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, у тому числі ліквідація несанкціо-нованих, стихійних сміттєзвалищ (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2240 | обласний | 99,0 |  | 99,0 | обласний | 99,0 |  | 99,0 | обласний | 93,11 |  | 93,11 | 5,89 | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) |  |
|  |  | 2620 | обласний | 3600,0 |  | 3600,0 | обласний | 3244,26 |  | 3244,26 | обласний | 3241,22 |  | 3241,22 | 3,04 | 0 |  |  |
|  |  | 3220 | обласний | 1150,0 |  | 1150,0 | обласний | 1150,0 |  | 1150,0 | обласний | 1099,94 | 0 | 1099,94 | 50,06 | 0 |  |  |
|  | 2.1.1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання | 2240 | обласний | 99,0 |  | 99,0 | обласний | 99,0 |  | 99,0 | обласний | 93,11 |  | 93,11 | 5,89 | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації, ДП "Боднарівка". | Утилізовано 110847 шт. ламп розжарювання на загальну суму 93,11 тис. грн. |
|  | 2.1.2.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 389,75 |  | 389,75 | обласний | 389,75 |  | 389,75 |  | 0 | Ставненська сільська рада | Придбано 50 контейнерів для сміття пластикових 1100 літрів |
|  | 2.1.3.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 397,0 |  | 397,0 | обласний | 397,0 |  | 397,0 |  | 0 | Іршавська міська рада | Придбано 30 контейнерів для сміття пластикових 1100 літрів та 100 контейнерів для сміття пластикових 120 літрів |
|  | 2.1.4.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 199,98 |  | 199,98 | обласний | 199,98 |  | 199,98 |  | 0 | Білківська сільська рада | Закупка 100 шт. металевих вуличних баків 50 л для сміття для встановлення біля закладів соціальної сфери Білківської територіальної громади |
|  | 2.1.5.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 198,0 |  | 198,0 | 2,0 | 0 | Богданська сільська рада | Придбано 22 контейнери для збору ТВП |
|  | 2.1.6.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 198,0 |  | 198,0 | обласний | 198,0 |  | 198,0 |  | 0 | Великобичківська селищна рада | Придбано 24 контейнери для збору ТВП |
|  | 2.1.7.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 190,5 |  | 190,5 | обласний | 190,5 |  | 190,5 |  | 0 | Горінчівська сільська рада | Придбано 25 контейнерів пластикових для роздільного збору твердих побутових відходів ( |
|  | 2.1.8.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 189,64 |  | 189,64 | обласний | 189,64 |  | 189,64 |  | 0 | Драгівська сільська рада | Придбано 22 контейнери спеціального призначення для збору ТВП |
|  | 2.1.9.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 | Жденіївська селищна рада | Придбано 21 контейнерів пластикових 1100 літрів з пластиковою кришкою |
|  | 2.1.10.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 0 |  | 0 | обласний | 0 |  | 0 |  | 0 | Костринська сільська рада | Кошти не розподілені у зв'язку з тим, що в громаді виникла проблема по вивезенню твердих побутових відходів від комунальних будинків та приватного сектору (розірвано договір по вивезенню твердих побутових відходів) |
|  | 2.1.11.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 199,0 |  | 199,0 | 1,0 | 0 | Міжгірська селищна рада | Придбано 16 баків та 29 контейнери |
|  | 2.1.12.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 | Пилипецька сільська рада | Придбано 21 контейнерів пластикових 1100 літрів для роздільного збору твердих побутових відходів (скла, паперу,ПЕТ) |
|  | 2.1.13.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 400,0 |  | 400,0 |  | 0 | Рахівська міська рада | Придбано 330 баків для ТВП місткістю 120 літрів |
|  | 2.1.14.Придбання контейнерів або баків для збору твердих побутових відходів у населених пунктах громад | 2620 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 400,0 |  | 400,0 | обласний | 400,0 |  | 400,0 |  | 0 | Хустська міська рада | Придбано 21 шт. металевих урн. |
|  | 2.1.15. Ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ на річці Боржава | 2620 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 79,39 |  | 79,3915 | обласний | 79,39 |  | 79,39 |  | 0 | Великоберезька сільська рада | Оплачено послуги по ліквідації несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ на річці Боржава, а саме: - планування під’здних шляхів на р.Боржава с.Квасово Берегівського району - розчистка річки Боржава від пластику |
|  | 2.1.16. Капітальний ремонт господарських приміщень Колочавської сільської ради для влаштування пункту збору вторинної сировини (еколого-просвітницького центру для молоді) по вул. Шевченка у с. Колочава Хустського району | 3220 | обласний | 950,0 |  | 950,0 | обласний | 950,0 |  | 950,0 | обласний | 901,44 |  | 901,44 | 48,56 | 0 | Колочавська сільська рада | Капiтальний ремонт господарських примiщень Колочавської сiльської ради для влаштування пункту збору вторинної сировини(еколого-просвiтницького центру для молодi) по вул.Шевченка в с.Колочава Хустського району – 830,411 тис.грн; оплата за виготовлення проектно-кошторисної документацiї по об`єкту – 60,433 тис.грн; оплата за здiйснення технiчного нагляду за юудiвництвом об`єкта – 10,593 тис.грн. |
|  | 2.1.17. Придбання преса для пресування вторинної сировини | 3220 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 200,0 |  | 200,0 | обласний | 198,5 |  | 198,5 | 1,5 | 0 | Ясінянська селищна рада | Придбано прес для пресування вторинної сировини |
| 3. | Збалансоване використання природних ресурсів у регіонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2620 | обласний | 1000,0 |  | 1000,0 | обласний | 1000,0 |  | 1000,0 | обласний | 950,47 |  | 950,47 | 49,53 | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) |  |
|  |  | 2240 | обласний | 439,5 |  | 439,5 | обласний | 0 |  | 0 | обласний | 0 |  | 0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) | Кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в зв'язку з відсутністю розподілу по заходам (об'єктам) відповідно чинного законодавства |
|  | 3.1.1. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої у лютому 2024 року на р. Тересва у с. Бедевля, вище залізничного мосту, проведення заходів із покращення захисту від підтоплення та затоплення територій | 2620 | обласний | 1000,0 |  | 1000,0 | обласний | 1000,0 |  | 1000,0 | обласний | 950,47 |  | 950,47 | 49,53 | 0 | Бедевлянська сільська рада | Виконано робочий проект – 19900 тис.грн; проведено технічний нагляд – 13351,92 тис.грн.; проведено роботи: розробка ґрунту бульдозерами, розробка ґрунту екскаваторами в траншеях та котлованах, розрівнювання кавальєрів – 917220,0 тис.грн. |
|  | 3.2.Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок, у тому числі очищення русел від дерев | 2240 | обласний | 500,0 |  | 500,0 | обласний | 0 |  | 0 | обласний | 0 |  | 0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, райдержадміністрації – районні військові адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) | Кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в зв'язку з відсутністю розподілу по заходам (об'єктам) відповідно чинного законодавства |
| 4 | Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фототек тощо | 2282 | обласний | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 355,0 |  | 355,0 | обласний | 308,44 |  | 308,44 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, Державна екологічна інспекція у Закарпатській області |  |
|  | 4.1.1. Заходи із проведення конференцій, семінарів, „круглих столів”, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2282 | обласний | 255,0 |  | 255,0 | обласний | 255,0 |  | 255,0 | обласний | 208,44 |  | 208,44 |  | 0 | ФОП Лошак І.В ФОП Михайлов В.В. ФОП Беркела О.Г. ФОП Худинець М.І ФОП Ледіда М.Р. Редакція газети "Віснк Хустщини" ТОВ "РВФ"Тиждень-Прес" | -перевезення учасників дводенного екологічного заходу з метою очищення ланшафтного заказника місцевого значення "Берег Закарпатського моря" та територій, прилеглих до Вільшанського (Теребле-Ріцького) водосховища; -перевезення учасників триденного екологічного заходу ECO FILM FESTIVAL; -Забезпечення харчування учасників триденного екологічного заходу ECO FILM FESTIVAL; -забезпечення харчування учасників міжнародного круглого столу "Еколого-правові, науково-освітні та транскордонні аспекти впровадження Карпатської конвенції та Протоколів до неї"; -забезпечення проживання учасників триденного екологічного заходу ECO FILM FESTIVAL; -набор та обробка тексту з комп'ютерною версткою книги; - друк інформації у газетному виданні (про Карпатський біосферний заповідник та нацпарки)-2 статті |
|  | 4.1.2. Заходи із видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2282 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 100,0 |  | 100,0 | обласний | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 | ФОП Ледіда М.Р. | Видано дві книги |
|  | 4.2. Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів | 2620 | обласний | 457,26 |  | 457,26 | обласний | 457,26 |  | 457,26 | обласний | 457,26 |  | 457,26 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадмі-ністрації – обласної військової адміністрації, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса |  |
|  |  | 2282 | обласний | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  | 60,0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 3110 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 |  |  |
|  | 4.2.1. Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області | 2282 | обласний | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  | 60,0 | обласний | 60,0 |  | 60,0 |  | 0 | ФОП Балла В.В. ФОП Фатула Р.С. | -придбано папір для друку 280 уп.; -обслуговування інформаційного ресурсу ecozakarpat.gov.ua (web-сайту) в глобальному просторі міжнародної мережі Інтернет |
|  |  | 3110 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 | обласний | 40,0 |  | 40,0 |  | 0 | ФОП Газа Я.В. | Придбано комп"ютер |
|  | 4.2.2. Встановлення (монтаж, налаштування) комплектів автоматизованих метеорологічних станцій та метеообладнання для стаціонарних спостережних постів протипаводкової системи „АІВС Тиса” – 12 комплектів (у тому числі погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 – 313260,79 гривень) | 2620 | обласний | 445,83* |  | 445,83* | обласний | 445,83* |  | 445,83* | обласний | 445,83* |  | 445,83* |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | У 2023 році проведена процедура закупівель, укладений договір на монтаж обладнання на суму 445,830 тис.грн. та надані послуги на 313,261 тис.грн.(кредиторська заборгованість). У 2024 році її погашено у розмірі 313260,79 грн. Протягом 2024 року завершений монтаж обладнання та профінансовано на суму 132568,97 грн. |
|  | 4.2.3. Функціонування системи моніторингу поверхневих вод суббасейну річки Тиса (послуги з віддаленої технічної підтримки користувача атомно-абсорбційного спектрофотометра | 2620 | обласний | 11,43* |  | 11,43* | обласний | 11,43* |  | 11,43* | обласний | 11,43* |  | 11,43* |  | 0 | Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса | Укладений договір на послуги з віддаленої технічної підтримки користувача атомно-абсорбційного спектрофотометра ContrAA 300 на суму 11431,42 грн. станом на 01.01.2025 року послуги надані та профінансовані в повному обсязі. |
|  | 4.3. Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та його територіальних органів | 2620 | обласний | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  | 150,0 |  | 0 | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – обласної військової адміністрації Державна екологічна інспекція у Закарпатській області |  |
|  | 4.3.1. Зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) | 2620 | обласний | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  | 150,0 | обласний | 150,0 |  | 150,0 |  | 0 | Державна екологічна інспекція у Закарпатській області | Придбано: 63 позиції (219 шт) хімреактивів для лабораторних досліджень; захисний спецодяг 12 одиниць та спецвзуття 3 пари; 1404 одиниць лабораторного посуду –колби, стакани, циліндри мірні, піпетки тощо; 22 одиниці лаб.посуду - лійки, циліндри, стакани тощо; мережеві фільтри 5 шт., картриджі до принтерів 3 шт., флеш-накопичувачі 2 шт; акумуляторні батарейки для лабораторного обладнання 21 шт.; кювети кварцеві 2 шт. для флуориметра; розчинн спиртовий 25 фл, рукавички нітрилові 400 уп, рукавички латексні 200 пар; 14 пач. паперу офісного А4. |
| Усього |  |  |  | 8150,76 |  | 8150,76 |  | 6855,52 |  | 6855,52 |  | 6700,44 |  | 6700,44 | 108,52 | 0 |  |  |

*- Відповідно до розпорядження в. о. голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28.12.2023 № 1241 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік щодо обсягів трансфертів та зменшення доходів і видатків” (зі змінами) кошти за субвенцією з місцевого бюджету державному бюджету зберігаються на рахунках Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса для здійснення витрат у 2024 році на заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 – 2027 роки.

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2024 рік, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено обласною (бюджетною) програмою на звітний період, тис. грн |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  | усього | у тому числі: |  | усього |  | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Запобігання промисловому забрудненню та охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Оснащення системами та приладами контролю пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 0 |  | 0 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 28,57 |  | 28,57 | 28,57 |  | 28,57 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Проведення робіт із інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0 |  | 0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 0 |  | 0 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 14,29 |  | 14,29 | 14,29 |  | 14,29 | 0 |  | 0 |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ефективне управління відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів, у тому числі ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 4849,0 |  | 4849,0 | 4434,27 |  | 4434,27 | -414,73 |  | -414,73 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 18 |  | 18 | 16 |  | 16 | -2 |  | -2 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 151,53 |  | 151,53 | 277,14 |  | 277,14 | +207,37 |  | +207,37 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % | 91,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло в наслідок: 214,73 тис.грн. - реальна вартість реалізованих заходів менша ніж було затверджено обласною програмою; 200,0 тис.грн. - кошти не розподілені у зв'язку з тим, що в Костринській сільській раді виникла проблема по вивезенню твердих побутових відходів від комунальних будинків та приватного сектору (розірвано договір по вивезенню твердих побутових відходів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Збалансоване використання природних ресурсів у регіонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 1439,5 |  | 1439,5 | 950,47 |  | 950,47 | -489,03 |  | -489,03 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 4 |  | 4 | 1 |  | 1 | -3 |  | -3 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 359,88 |  | 359,88 | 950,47 |  | 950,47 | +163,01 |  | +163,01 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % |  | 66,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення показників виникло в наслідок: 49,53 тис.грн. - реальна вартість реалізованих заходів менша ніж було затверджено обласною програмою; 439,5 тис.грн. – кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в зв'язку з відсутністю розподілу по заходам (об'єктам) відповідно чинного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок, у тому числі очищення русел від дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 500,0 |  | 500,0 | 0 |  | 0 | -500,0 |  | -500,0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | -10 |  | -10 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | +50,0 |  | +50,0 |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти передбачені для фінансування, але не профінансовані в зв'язку з відсутністю розподілу по заходам (об'єктам) відповідно чинного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 | .Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фототек тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 355,0 |  | 355,0 | 308,44 |  | 308,44 | +46,56 |  | +46,56 |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 7 |  | 7 | 10 |  | 10 | +3 |  | +3 |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 50,71 |  | 50,71 | 30,84 |  | 30,84 | -15,52 |  | -15,52 |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % | 86,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,56 тис.грн. – кошти повернуті в бюджет, як не використані. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 | Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 557,26 |  | 557,26 | 557,26 |  | 557,26 | 0 |  | 0 |
| 2.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 6 |  | 6 | 5 |  | 5 | -1 |  | -1 |
| 2.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 92,87 |  | 92,87 | 111,45 |  | 111,45 |  |  |  |
| 2.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 | Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та його територіальних органів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вартість природоохоронних заходів | тис. грн |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 0 |  | 0 |
| 3.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість природоохоронних заходів | шт. |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 0 |  | 0 |
| 3.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного природоохоронного заходу | тис. грн |  | 16,67 |  | 16,67 | 16,67 |  | 16,67 | 0 |  | 0 |
| 3.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання природоохоронних заходів | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор департаменту              ________________                   	     	              Юрій ШПОНТАК

(підпис)