##### Додаток 3

Підсумковий звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2023 – 2026 роки;

- № 753 від 14.11.2022

- Заплановане фінансування на 2024 рік – 1067,0 млн. грн;

- Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення облдержадміністрації;

- Мета Програми: поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та споруд на них, забезпечення безперервності  розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами ( за завданнями і заходами)

| № з/п | Назва, зміст завдання, заходу | КЕКВ | Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Касові видатки за звітний період, тис. грн |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість, тис. грн | Контрагент ** | Короткий опис досягнутих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |  |  |  | фінансові джерела |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аварійні, відновні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет | 82000,000 0 0 |  | 82000,000 0 0 |  | 0 0 0 |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет |  |  | 82000,000 0 0 |  | 82000,000 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт штучних споруд (мостових переходів) |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет |  |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області |  |  |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет | 3381,000 0 0 |  | 0 0 0 |  | 3381,000 0 0 |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет |  |  | 3381,000 0 0 |  | 0 0 0 |  | 3381,000 0 0 | 0 0 0 | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” районні військові адміністрації, територіальні громади |  |  |  |  |
| 4 | Паспортизація автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд (мостових переходів) та оформлення прав власності на існуючі та нові землі дорожніх господарств |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет |  |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” |  |  |  |  |
| 5. | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | кошти обласного бюджету кошти місцевих бюджетів державний бюджет |  |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 | Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  | 85381,000 |  | 82000,00 |  | 3381,000 |  |  |  |  | 85381,000 |  | 82000,00 | 3381,000 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з обласного та місц бюджету |  |  |  |  | 85381,000 |  | 82000,000 |  | 3381,000 |  | - |  |  | 85381,000 |  | 82000,00 | 3381,000 | - |  |  |  |  |
| Разом з інших джерел |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів, у разі їх наявності)

| №з/п | Назва об'єкта | Замовник | Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн | КЕКВ | Профінансовано, тис. грн | Виконано робіт, тис. грн | Оплачено робіт (касові видатки), тис. грн | Кредиторська забогованість, тис. грн | Економія за рахунок процедур державних закупівель, тис. грн | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварійні, відновні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання авто-мобільних доріг загального корис-тування місцевого значення | ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 82000,000 | 2610 | 82000,000 | 82000,000 | 82000,000 | 0 | 0 | Покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення шляхом ліквідації ямковості та влаштуванням дорожнього полотна, у тому числі зимове утримання |
| 3 | Капітальний ремонт | ДП „Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 3381,000 | 3210 | 3381,000 | 3381,000 | 3381,000 | 0 | 0 | частково проведено капітальний ремонт ділянки автомобіль-ної дороги загаль-ного користування місцевого значення О 070501 Іршава – Ільниця – Білки – Великий Раковець – Вільхівка км 3+700 – 4+300, протяжністю 0,6 км |

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Кількість | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн |  |  |  |  | Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  | Відхилення, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі: |  |  |  | усього | у тому числі: |  | Усього |  | у тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. | 346 | 82000,000 | 82000,000 | 0 |  | 82000,000 |  | 82000,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070501 Ірша-ва – Ільниця – Білки – Ве-ликий Рако-вець – Віль-хівка км 3+700–4+300 | тис. грн. | 1 | 3381,000 | 0 | 3381,000 |  | 3381,000 |  | 0 | 3381,000 | 3381,000 |  | 0 | 3381,000 |  |
| 1.2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об'єктів на яких буде проведено аварійні, відновні роботи поточний ремонт та експлуатацій-не утримання автомобільних доріг загаль-ного користу-вання місце-вого значення | шт. | 346 | 346 | 346 | 0 |  | 346 |  | 346 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Кількість об'єктів з капітального ремонту а/д з/к м/з | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| 1.3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні вит-рати на 1 км на яких буде проведено аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | тис. грн. |  | 200,000 | 200,000 | 0,0 |  | 200,000 |  | 200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | середня вартість 1 км а/д з/к м/з на яких буде проведено роботи з капітального ремонту | тис.грн. |  | 3381,000 | 0 | 3381,000 |  | 3381,000 |  | 0 | 3381,000 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток своєчасності виконання робіт та послуг | % | 100 | 85381,000 | 85381,000 | 0 | 85381,000 |  |  | 0 | 85381,000 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  |

В. о.  директора департаменту                              	 		               Марина ПОЛЕЖАЄВА